文京区バリアフリー基本構想

令和８年、かっこ、２０２６年、３月

文京区

目次

１、策定の背景。１ページ

１の１、バリアフリー基本構想とは。１ページ

１の２、背景と目的。４ページ

１の３、区の概況。５ページ

２、バリアフリー基本構想の改定方針。１３ページ

２の１、旧基本構想の最終評価。１３ページ

２の２、改定方針。２１ページ

３、バリアフリー基本構想の基本的な考え方。２３ページ

３の１、計画の位置づけ。２３ページ

３の２、目標。２３ページ

３の３、目標年次。２４ページ

３の４、基本方針。２４ページ

４、重点整備地区の設定。２５ページ

４の１、重点整備地区の設定。２５ページ

４の２、生活関連施設及び生活関連経路の設定。２７ページ

５、移動等円滑化に関する事項。３４ページ

５の１、移動等円滑化に関する主な基準等。３４ページ

５の２、移動等円滑化に向けた配慮事項。３５ページ

６、心のバリアフリー、情報のバリアフリー等の推進。５４ページ

６の１、心のバリアフリーの推進。５４ページ

６の２、情報のバリアフリーの推進。５６ページ

６の３、その他の取組の推進。５８ページ

７、地区別計画に関する基本方針。５９ページ

７の１、都心地域。５９ページ

７の２、下町隣接地域。６１ページ

７の３、山の手地域東部。６３ページ

７の４、山の手地域中央。６５ページ

７の５、山の手地域西部。６７ページ

８、バリアフリー基本構想の実現に向けて。６９ページ

８の１、地区別計画の策定。６９ページ

８の２、バリアフリー基本構想の進行管理。７０ページ

参考１、文京区バリアフリー基本構想推進協議会設置要綱。７１ページ

参考２、文京区バリアフリー基本構想推進協議会委員名簿。７３ページ

参考３、文京区バリアフリー基本構想推進協議会幹事名簿。７４ページ

参考４、検討経緯。７５ページ

参考５、アンケート調査。７６ページ

参考６、地域懇談会。９２ページ

参考７、用語解説。９７ページ

１ページ目

１章

策定の背景

１の１

バリアフリー基本構想とは

バリアフリー基本構想とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、かっこ、以下、バリアフリー法、第２５条にもとづき、区市町村が定める計画です。

バリアフリー法では、共生社会の実現、及び社会的しょうへきの除去、の基本理念が示され、高齢者、障害者等の移動や施設利用における利便性と安全性の向上を目指して、公共交通機関や建築ぶつ等のバリアフリー化を促進することとしています。

具体的には、新設、改修される旅客しせつ、車両とう、道路、ろがい駐車場、都市公園及び建築ぶつに対する移動等円滑化基準への適合義務や、既存施設に対する移動等円滑化基準への適合努力義務、バリアフリー基本構想制度を活用した地域におけるバリアフリー化の推進などについて定められています。

注釈、高齢者、障害者等とは、バリアフリー法の解説では、高齢者、障害者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者を含む、全ての障害者、妊産婦、けが人などのこととされていますが、ベビーカー利用者、こども連れの人、外国人も移動や施設の利用に制約があることから、文京区バリアフリー基本構想では、対象者に含めて検討を行いました。

２ページ目

図１は、バリアフリー法の概要の図が掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

３ページ目

バリアフリー基本構想制度は、高齢者、障害者等が利用する施設が集積し、その間の移動が通常徒歩でおこなわれる地区、かっこ、重点整備地区、において、重点的かついったいてきなバリアフリーを推進することをねらいとしており、これによりだれもが暮らしやすいまちづくりを進めることにつながります。

バリアフリー基本構想では、ひょう１に示す内容を明示することが定められています。本区ではこれに基づき、平成２７年度に文京区バリアフリー基本構想、かっこ、以下、旧基本構想、を策定しました。

図２は、バリアフリー基本構想制度のイメージ、の図が掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

ひょう１

バリアフリー基本構想で定める事項

項目

まる１、重点整備地区における移動等円滑化の基本方針

内容

バリアフリー基本構想作成の背景、理由や移動等円滑化の基本的な考え方など

項目

まる２、重点整備地区の位置、区域

内容

重点整備地区の範囲や境界設定の考え方など

項目

まる３、生活関連施設、生活関連経路とこれらにおける移動等円滑化に関する事項

内容

生活関連施設、生活関連経路の選定や施設の整備方針など

項目

まる４、実施すべき特定事業その他の事業に関する事項

内容

公共交通、道路、ろがい駐車場、都市公園、建築ぶつ、交通安全、教育啓発特定事業、その他事業

項目

まる５、その他の事項

内容

ソフト施策、かっこ、心のバリアフリーの推進、情報提供、マナーの向上とう、地域特性に応じた施策、バリアフリー基本構想作成後の事業推進方法とうについてなど

４ページ目

１の２

背景と目的

平成２７年度に策定した旧基本構想では、点から面へ、みんなの心へ、バリアフリーの輪を広げよう、の目標のもと、１０年後の令和７年度を目標年次として取組を進めてまいりました。

区全体に共通するバリアフリー課題や、地域特性を踏まえた構想とするため、文京区都市マスタープランに示す５地区、かっこ、都心地域、下町隣接地域、山の手地域東部、山の手地域中央、山の手地域西部、それぞれをバリアフリー法にもとづく重点整備地区に設定し、移動等円滑化に向けた配慮事項や、重点整備地区別の基本方針を設定しました。

平成２８年度及び平成２９年度には、取組を具体化するため、バリアフリー化のために実施する事業、かっこ、特定事業、を重点整備地区別にとりまとめた重点整備地区別計画、かっこ、以下、地区別計画、を策定し、事業を実施してきました。

そのご、継続的に事業の進捗を確認するとともに、目標年次である令和7年度には旧基本構想の評価を行い、さらなるバリアフリー化の促進に向けて、バリアフリー基本構想を改定しました。

図３は、重点整備地区、かっこ、５地区、の図が掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

ひょう２

検討経緯

時期

平成１８年１２月

内容

バリアフリー法の施行

時期

平成２８年３月

内容

文京区バリアフリー基本構想の策定

時期

平成２９年３月

内容

文京区バリアフリー基本構想、重点整備地区別計画、都心地域、下町隣接地域、の策定

時期

平成３０年３月

内容

文京区バリアフリー基本構想、重点整備地区別計画、山の手地域、かっこ、東部、中央、西部、の策定

時期

平成３０年度から令和７年度

内容

事業の進捗状況の確認、こうひょう、かっこ、まいねんど、

バリアフリー法の改正、かっこ、平成３０年１１月から順次施行、

文京区バリアフリー基本構想、中間評価の実施、かっこ、令和２年度から令和４年度、

時期

令和７年度

内容

文京区バリアフリー基本構想、最終評価の実施、改定

５ページ目

１の３

区の概況

１の３の１

立地と面積、地形

本区は、東京都のくぶ、かっこ、２３区、の中心地近くに位置し、千代田区、新宿区、豊島区、北区、荒川区、台東区の６つの区と接しています。地下鉄駅が区内に高密度に配置されていることから、東京駅、池袋駅、新宿駅とうのターミナル駅へのアクセスが良好な点が特徴となっています。

面積は１１．２９平方キロメートルで、東京２３区の１．８パーセントを占めています。

地形については、本区は武蔵野台地のとうたんぶに位置し、台地と低地が複雑にいり組む起伏に富んだ地形が特徴です。台地の尾根筋と谷には主要な道路が配置され、その沿道は、商業、業務施設とマンションとうの立地が多くなっています。台地上にあるかつての大名屋敷跡地は、大学のキャンパスや大規模緑地として利用されているほか、良好な低層住宅地となっています。また、その他の台地じょう及び斜面地は、おおむね低層住宅が中心となった土地利用となっていますが、なかにはじゅう環境、防災面で課題を有する地域がみられます。一方、低地部においては中小の工場の集積がみられ、台地上の住宅地と比較すると密集した市街地となっています。

図４は、文京区の地形、の図が掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

６ページ目

１の３の２

じんこうとう

かっこ１，じんこう、世帯すう

じんこう及び世帯すうは、令和７年では総じんこう２３５，３４５にん、かっこ、男性１１２，０１８にん、女性１２３，３２６にん、世帯すうは１３０，９３２世帯となっており、どちらも増加傾向にあります。

注釈、じんこう総数は、その他を含むため、男女の計と一致しない場合がある。

図５は、じんこう、世帯すうの推移、の図が掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

かっこ２、将来じんこう推計

将来じんこうは、令和２０年にかけて増加して２５８，９０７にんとなり、その後減少に転じると予測されます。

図６は、区独自推計による将来じんこう推計、説明は省略させていただきます。

７ページ目

かっこ３、高齢しゃすう

高齢しゃすうは、令和７年では４３，７８５にんとなっており、増加傾向にありますが、高齢化率は令和４年以降、減少傾向にあります。

図７は、高齢しゃすうの推移、の図が掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

かっこ４，年少じんこう

年少じんこうは、令和７年では２９，６５２にんとなっており、増加傾向にありますが、年少じんこう比率は令和４年以降、減少傾向にあります。

図８は、年少じんこうの推移、の図が掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

８ページ目

かっこ、５、外国人

外国人住民じんこうは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が考えられる令和３年から令和４年を除き、増加傾向にあります。特に、令和５年以降に外国人住民じんこうが急増しており、令和７年には１５，９２３にんとなっています。

図９は、外国人住民じんこうの推移、の図が掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

かっこ、６，障害者

身体障害者手帳所持しゃすうは、令和６年では４，２７０にんとなっており、減少傾向にあります。愛の手帳所持しゃすうは、令和６年では１，０３９にんとなっており、増加傾向にあります。精神障害者保健福祉手帳所持しゃすうは、令和７年では２，３８４にんとなっており、増加傾向にあります。

図１０は、身体障害者手帳所持しゃすう、の図が掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

９ページ目

図１１は、愛の手帳所持しゃすう、の図が掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

図１２は、精神障害者保健福祉手帳所持しゃすう、の図が掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

１０ページ目

１の３の３

交通施設

かっこ、１，鉄道

区内には、東京地下鉄株式会社が運営する東京メトロ丸ノ内線、南北線、有楽町線、千代田線と、東京都交通局が運営する都営地下鉄三田線、おお江戸線の駅が立地しています。

区内のすべての鉄道駅は、いちにちあたりの乗降客すうが５，０００にんを超える特定旅客しせつに該当します。

いずれの駅も基本的なバリアフリー整備は進んでいますが、東京メトロ南北線ほか、一部の駅では、障害者対応券ばいきの整備やホームと車両間の段差、隙間の解消が未完了の状況です。

ひょう３

文京区の各駅乗降人員及びバリアフリー整備状況の説明は省略させていただきます。

１１ページ目

かっこ、２、バス

区内には、都営バスとコミュニティバス、びーぐる、が運行しています。都営バスは、１６路線が運行しており、主要幹線道路や生活幹線道路を中心に路線やバスていりゅうじょが設置されています。一方、びーぐるは、公共交通不便地域と最寄の鉄道駅を接続し、交通利便性の向上を図ることを目的に、千駄木、駒ごめルート、目白台、小日向ルート、本郷、湯島ルートの３路線が設けられており、いずれも平日は２０分間隔、土日祝日は３０分間隔で運行しています。

かっこ、３，タクシー

東京都内では、令和６年３月末現在、２９，９３８台のタクシーのうち、１９，５３０台のユニバーサルデザインタクシーを導入しています。

１２ページ目

かっこ、４，道路

文京区都市マスタープランでは、区内の道路を主要幹線道路、生活幹線道路、主要生活道路及び生活道路の４種類に区分し、沿道の土地利用や周辺地域の特性を踏まえながら、各道路が担う役割を明確にしています。また、主要幹線道路や生活幹線道路の整備、さいがいろ拡幅整備、コミュニティ道路整備とうに取り組むことにより、バリアフリーやユニバーサルデザインにはいりょした、こども、高齢者、障害者などだれもが安全で快適に歩くことのできる連続性のある歩行空間の整備を進めることとしています。

図１３は、道路、交通ネットワーク方針図、が掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

１３ページ目

２章

バリアフリー基本構想の改定方針

２の１

旧基本構想の最終評価

バリアフリー基本構想の改定に向けて、旧基本構想策定後の社会情勢の変化や、事業の進捗状況及び区民意見を踏まえた事業しゅごとの評価、区全体の取組の評価を最終評価としてとりまとめました。

最終評価の概要を以下に示します。

２の１の１

社会情勢の変化

旧基本構想の策定以降、バリアフリー法の改正や関連法の制定など、バリアフリーを取り巻く社会情勢が変化しています。

新たなバリアフリー基本構想では、これらの内容を十分に踏まえた検討が必要です。

かっこ、１、バリアフリー法の改正

平成３０年にバリアフリー法が改正され、共生社会の実現、社会的しょうへきの除去、を明記して基本理念が示されるとともに、新たに、移動等円滑化促進方針、かっこ、以下、マスタープラン、の枠組みが設けられました。マスタープランでは、具体的なバリアフリー化事業の位置づけが困難な地区においても、多様な視点から方針を示すことができる枠組みとなっています。

また、令和２年の改正では、心のバリアフリーのさらなる推進、かっこ、教育啓発特定事業の追加、やバリアフリー情報の収集に関する事項が明記されたほか、公共交通事業者に対するソフト基準、かっこ、役務のていきょう、や利用者への広報、啓発など、ソフト施策に関する記載の充実が図られています。

さらに、各種移動等円滑化基準やガイドラインの改正も進められ、これに合わせて東京都の条例とうも改正されています。

国の定める移動等円滑化の促進に関する基本方針は、令和７年度末までの各施設とうのバリアフリー化の目標を定めていましたが、令和１２年度までの目標が新たに示されていることについても留意が必要です。

１４ページ目

かっこ、２，関連法の制定

旧基本構想策定後、平成２８年には、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、かっこ、以下、障害者差別解消法、かっこ令和３年の改正により合理的配慮のていきょうが義務化、平成３０年には、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かついったいてきな推進に関する法律、かっこ、以下、ユニバーサル社会実現推進法、令和６年には、共生社会の実現を推進するための認知症基本法、かっこ、以下、認知症基本法、が施行されるなど、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現の重要性はますます高まっています。

移動等の円滑化を促進することは、このような共生社会の実現のために大きな意義を持つものであり、ユニバーサルデザインの考え方に基づく整備を通じて活力ある社会の維持に寄与します。

また、令和４年に、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律、、令和７年に、手話に関する施策の推進に関する法律、が施行され、誰もが必要とする情報を取得でき、円滑にコミュニケーションを図ることの必要性が認識されています。

かっこ、３，文京区の新たな条例の制定

本区では、令和６年に、文京区手話言語条例、及び、文京区障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例、を制定しました。手話は言語であると認識するとともに、それぞれの障害の特性に応じた情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に取り組むことにより、全ての人が障害の有無にかかわらず、安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指しています。

１５ページ目

２の１の２

事業しゅごとの評価

かっこ、１

総評

目標年次までの実施、かっこ、短期、中期、を位置づけた事業は９０パーセントが完了または継続的に実施しており、事業は概ね計画通り進捗しました。

また、令和７年度以降に実施予定の事業を含むすべての事業では、２８パーセントが実施中または未着手となっており、これらの事業を引き続き推進する必要があります。

図１４は、目標年次、かっこ、令和７年度、までの実施を位置づけた事業の実施状況、の図が掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

図１５は、長期、かっこ、令和７年度以降、実施予定の事業を含むすべての事業の実施状況、の図が掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

１６ページ目

かっこ、２，

公共交通特定事業

事業実施後の状況

鉄道駅では、バリアフリー経路の整備、増設や、可動式ホームさくの整備、車いす使用者用トイレの機能分散、案内表示の改善が進んだ。

バスでは、より利用しやすい車両への代替に向けた検討や、上屋の新設、更新、バスていりゅうじょの案内の充実などが進み、利用者への啓発も継続的に実施されている。

公共交通の状況について、区民意見を１０年前と比較すると、バリアフリーとして社会的に求められる水準が上がっていることが推察される。

鉄道駅の無人改札が増える中で、人的対応に対する区民のニーズが特に高まっている。

さらなる改善のための提案

未完了の特定事業の着実な実施

共通の配慮事項、最終評価を踏まえた特定事業の充実

ハード整備のさらなる推進、かっこ、バリアフリー経路の２ルート目の確保や、無人改札ぐちにおける多様な利用者に配慮した環境整備、一般トイレへのオストメイト対応設備の整備

情報のバリアフリーのさらなる推進、かっこ、公共交通事業者とうのウェブサイトにおけるウェブアクセシビリティへのはいりょや、駅のバリアフリー情報のていきょう

人的対応、心のバリアフリーのさらなる推進、かっこ、役務のていきょう

かっこ、３、道路特定事業

事業実施後の状況

道路特定事業は概ね計画通り事業が進捗した。

沿道施設の整備に合わせた歩道の勾配の緩和や、視覚障害者誘導用ブロックの設置、改修、ろそくたいのカラー化、自転車通行空間の整備などが進んだ。

案内表示のさらなる充実や、坂道のバリアフリー化が進んだ。

自転車利用に関する制度、計画として、自転車の交通反則通告制度、かっこ、青きっぷ、の導入の決定や、文京区自転車活用推進計画の策定がおこなわれた。

道路の状況について、アンケート調査における区民の満足度は１０年前と同程度であるが、地域懇談会では、ハード整備による改善が実感されていた。

道路に対する区民ニーズは、整備未完了の路線における課題への指摘や、管理者境界部における連続的なバリアフリー化など、よりきめ細かな対応を求める意見が出されている。

さらなる改善のための提案

未完了の特定事業の着実な実施

共通の配慮事項、最終評価を踏まえた特定事業の充実

沿道施設との連続性や道路管理者間の連携も考慮した特定事業の実施

自転車利用者の交通ルール遵守、マナー向上

１７ページ目

かっこ、４

建築ぶつ特定事業

事業実施後の状況

公共施設、民間施設において、トイレの整備、かっこ、トイレの洋式化、男女共用トイレの整備、車いす対応トイレの増設など、や、エレベーターの整備、スロープの設置による段差解消、案内設備の整備などが進んだ。

職員、従業員とうの研修や意識啓発、筆談具や案内表示の設置などの比較的実施しやすい事業は、早期に着手され、継続的に取り組まれている。

建築ぶつの状況について、アンケート調査では、１０年前と比較して全般に満足度が向上した。特に保健施設、病院の評価が大きく伸びている。

建築ぶつへの区民ニーズは、窓口対応やコミュニケーションに関する意見が出されている。

さらなる改善のための提案

未完了の特定事業の着実な実施

共通の配慮事項、最終評価を踏まえた特定事業の充実

ハード整備のさらなる推進、かっこ、一般トイレへのオストメイト対応設備の設置や、窓口における多様な利用者に配慮した環境整備

情報のバリアフリーの推進、かっこ、施設のウェブサイトにおけるウェブアクセシビリティへのはいりょや、施設のバリアフリー情報のていきょう

公立小中学校とうのバリアフリー化の推進

各種基準、整備ガイドラインの改正を踏まえた整備の推進、かっこ、車いす使用者用べんぼうの複数化、車いす使用者用客席の設置すう拡充及び同伴者席のスペース確保、車いす使用者用駐車施設の設置すう拡充及び後部スペースの確保とう

かっこ、５

都市公園特定事業

事業実施後の状況

主要な園路の平坦化や車止めの再配置、視覚障害者誘導用ブロックの設置、車いす使用者用トイレの整備、一般トイレへの機能分散などが進んだ。

施設のバリアフリー情報が掲載されたウェブサイトとうが増え、トイレへの音声案内も設置されるなど、利用者への情報提供の充実が図られた。

公園の状況について、１０年前と比較して区民の満足度が向上した。

公園に対する区民ニーズについて、車止めの配置やトイレの整備、緊急時の情報提供に関する意見が出されている。

さらなる改善のための提案

未完了の特定事業の着実な実施

共通の配慮事項、最終評価を踏まえた特定事業の充実

ハード整備のさらなる推進、かっこ、一般トイレへのオストメイト対応設備の設置や、窓口における多様な利用者に配慮した環境整備、車いす使用者用駐車施設の設置すう拡充及び後部スペースの確保とう

情報のバリアフリーの推進、かっこ、施設のウェブサイトにおけるウェブアクセシビリティへのはいりょや、施設のバリアフリー情報のていきょう

保全が必要な自然環境や文化財を含む公園におけるバリアフリーの推進、かっこ、バリアフリー整備が困難な場合、代替となる施設整備や情報提供、利用支援の充実

１８ページ目

かっこ、６

交通安全特定事業

事業実施後の状況

事業全体着手率及び短期、中期事業着手率ともに１００パーセントである。

バリアフリー対応型信号機の整備が順次進められている。

横断歩道の維持管理やエスコートゾーンの整備、利用者のマナー、バリアフリー対応型信号機の整備、運用に関する区民ニーズがある。

アンケート調査から、１０年前と比較して、信号機とうの整備が進んだことで、日常的に課題を意識する機会が減少したことがうかがえる。

さらなる改善のための提案

今後も継続した道路管理者との連携や、当事者の要望に応じたバリアフリー整備、かっこ、音響式信号機とうやエスコートゾーンの整備

整備後の適切な運用、維持管理

違法駐車車両に対する指導、取締りとうの推進

かっこ、７

その他の事業

事業実施後の状況

後楽公園や御茶の水ばしぎわ公衆便所などの公園、公衆便所において、園路のバリアフリー化や案内表示の改善、トイレの整備とうが図られた。

さらなる改善のための提案

車いす使用者用トイレの弱視者でも内部の様子が分かりやすいようなコントラストの確保とう

１９ページ目

２の１の３

区全体の評価

旧基本構想の、心のバリアフリーの推進、に挙げられている取組例や、区の特性に応じたソフト施策とうの推進、で挙げられている事項について、実施状況を整理し、評価をおこないました。

かっこ、１

心のバリアフリーの推進

区の主な取組

障害への理解を深めるための職員研修や人権研修の継続的な実施

区民とうへの心のバリアフリーの継続的な推進、啓発

公共施設における積極的な人的支援の実施やサービスの充実

心のバリアフリーに関する現状

アンケート調査では、心のバリアフリーを意識した行動は高い割合で実施されていることがうかがえる。

当事者からは、公共交通での職員対応の充実や周囲の人からの声掛けの増加などを実感しているとの声が上がっている。

各施設において個々の利用者に合わせた対応が必要という意見が多く、合理的配慮への意識がうかがえる。

さらなる改善のための提案

今後も継続した心のバリアフリーの推進、啓発

民間事業者への教育啓発特定事業の積極的な設定の依頼

かっこ、２

観光、情報のバリアフリー、公共サイン整備

区の主な取組

開かれた議会、を実現するための取組の実施

施設の受付へのコミュニケーションツールの設置

図書館におけるだれもが楽しめる映画会の実施

文京区バリアフリーマップ、の冊子及びデジタルブックの発行

観光リーフレットのたげんご表記

高齢者向けスマートフォン講習会、相談会の開催とう

情報のバリアフリーに関する現状

ＩＣＴの普及により移動や施設利用に関する情報発信が充実してきているが、障害者にとっての使い勝手が十分はいりょされていないとの指摘がある。

視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律、かっこ、通称、読書バリアフリー法、が施行された。

さらなる改善のための提案

今後も継続した取組の実施、かっこ、情報格差の解消への留意

利用者の実情に応じたさらなる情報提供、コミュニケーションの促進

学校における読書バリアフリーの推進

２０ページ目

かっこ、３

坂道のバリアフリー

区の主な取組

坂道や階段への手すりや助け合い意識を喚起する標識の設置

高齢者とうが休憩できるようなお休み石の設置

滑りにくい舗装の整備

さらなる改善のための提案

今後も継続した取組の実施、かっこ、標識の設置、休憩施設の設置、舗装の改善とう

かっこ、４

歩行空間の安全な利用

区の主な取組

自転車通行空間の整備

放置自転車の撤去や自転車利用者への交通ルール、マナーの周知、啓発

区どう上のふほうせんよう物件、かっこ、許可のない看板、商品、植木ばちとう、への指導

さらなる改善のための提案

今後も継続した取組の実施、かっこ、自転車通行空間の整備、歩きスマホや違法駐車車両に対する指導、取締りとうの推進、自転車利用や歩行者のルール、マナーとうの周知啓発、

かっこ、５

バリアフリーに関する情報発信

区の主な取組

ホームページへの基本構想にもとづく特定事業とうの進捗状況の掲載

文京区バリアフリーマップ、の冊子及びデジタルブックの発行

さらなる改善のための提案

今後も継続した取組の実施、かっこ、特定事業とうの進捗状況のこうひょう、ホームページとうを活用した誰もが分かりやすい、使いやすいバリアフリー情報の発信

工事中や非常時の状況に応じたバリアフリー情報のていきょう

２１ページ目

２の２

改定方針

最終評価を踏まえたバリアフリー基本構想の改定方針を以下に示します。

まる１、生活関連施設・生活関連経路の追加

区内の主要な施設を生活関連施設に追加

旧基本構想における生活関連施設の設定の考え方を踏まえた時点修正をおこなうとともに、バリアフリー法の改正で新たにバリアフリー化の対象になった公立小中学校などを生活関連施設に追加し、区内の主要な施設のバリアフリー化を推進します。

生活関連施設間を結ぶ経路を生活関連経路に追加

上記で見直した生活関連施設間を結ぶ経路を生活関連経路に追加し、区内道路とうのバリアフリー化を図ります。

なお、生活関連経路は、文京区都市マスタープランの道路、交通ネットワーク方針との整合をはいりょして設定し、広域的なアクセス利用や地域的な回遊利用まで有機的に結びつく、利便性の高い歩行者ネットワークの構築を図ります。

まる２、バリアフリー化の方針の充実

移動等円滑化に向けた配慮事項の更新

旧基本構想では、高齢者や障害者とうを含むすべての人が利用しやすい施設の整備に向けて、公共交通や道路、建築ぶつなどの事業しゅ別に、移動等円滑化に向けた配慮事項を示し、バリアフリー化を推進してきました。

新たなバリアフリー基本構想では、各種移動等円滑化基準やガイドラインの改正内容、かっこ、車いす使用者用べんぼうの複数化、車いす使用者用客席の設置すう拡充及び同伴者席のスペース確保、車いす使用者用駐車施設の設置すう拡充及び後部スペースの確保とう、及びアンケート調査や地域懇談会とうにおける区民意見を踏まえ、より充実した、移動等円滑化に向けた配慮事項を示します。

地区別計画に関する基本方針の更新

旧基本構想では、都心地域、下町隣接地域、山の手地域東部、山の手地域中央、山の手地域西部の重点整備地区別に、地区別計画に関する基本方針を示し、地区ごとのバリアフリー化を推進してきました。

新たなバリアフリー基本構想では、地域懇談会における区民意見とうを踏まえ、より充実した、地区別計画に関する基本方針、を示します。

２２ページ目

まる３、特定事業等の取組の充実

新たな特定事業の位置づけ及び未完了事業、継続事業の推進

バリアフリー法において新たに位置づけられた、教育啓発特定事業の追加や、改正された各種基準とうへの適合、かっこ、車いす使用者用べんぼうの複数化、車いす使用者用客席の設置すう拡充及び同伴者席のスペース確保、車いす使用者用駐車施設の設置すう拡充及び後部スペースの確保とう、新たな生活関連施設、生活関連経路とうの特定事業の位置づけを図ります。

また、旧基本構想の特定事業とうにおける未完了事業や継続事業の推進を図ります。

ソフト基準を踏まえた取組の推進

バリアフリー法の改正により、公共交通事業者に対するソフト基準適合義務の創設が規定されたことを受け、ハード整備のみならず、ソフト基準を踏まえた職員とうによる役務のていきょうや情報提供を推進します。

心のバリアフリーや情報のバリアフリーの充実

旧基本構想における心のバリアフリーやバリアフリーに関する情報発信について、福祉、教育とうの取組との連携や、ＩＣＴとうの活用を図りながら、より一層の推進、拡充を図ります。

まる４、当事者参画によるバリアフリー化の推進

施設整備における当事者参画の推進

建て替えじとうには、各施設の利用状況に応じて、当事者の意見のちょうしゅうに努めます。

基本構想のスパイラルアップにおける当事者参画の推進

新たなバリアフリー基本構想における、特定事業とうの実施状況の確認、評価とうにおいて、当事者参画における基本構想のスパイラルアップを図ります。

２３ページ目

３章

バリアフリー基本構想の基本的な考え方

３の１

計画の位置づけ

文京区バリアフリー基本構想は、区のまちづくりの方針を示す文京区都市マスタープランを踏まえ、バリアフリーのまちづくりに関する総合的な区施策の方向性を示すとともに、バリアフリー法にもとづき事業の進捗を図ることを目指すものです。また、関連する、区やとの施策と連携、整合を図るとともに、障害者差別解消法とうの関連法の考え方を反映した構想として策定したものです。

図１６は、文京区バリアフリー基本構想の位置づけ、の図が掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

３の２

目標

点から面へ、みんなの心へ、バリアフリーの輪を広げよう

本区では、これまで旧基本構想にもとづき、区全域において生活関連施設及び生活関連経路のいったいてきかつ連続的なバリアフリー化を推進してきました。ハード面のバリアフリー化が進む中で、人的対応や心のバリアフリー、情報のバリアフリーなど、ソフト面の充実の重要性がさらに高まっています。

今後は、これまでの取組を継続して推進するとともに、新たな生活関連施設、生活関連経路、特定事業の設定や、区民参加の機会の充実を図ります。また、行政、区民、事業者とうのそれぞれが、これまでに整備したバリアフリー設備とうを活かして、さらなる人的支援や教育啓発、情報の提供に取り組み、ハード、ソフトが連携しながら区全体のバリアフリー化のスパイラルアップを図り、だれもが暮らしやすいまちの実現を目指します。

２４ページ目

３の３

目標年次

文京区バリアフリー基本構想の目標年次は、おおむね１０年後の令和１７年度に設定します。また、バリアフリー法にもとづく、移動等円滑化の促進に関する基本方針の目標年次である令和１２年度には、中間評価を実施します。

３の４

基本方針

本区では、以下の基本方針に基づいて、区全体のバリアフリー化を推進します。

まる１

施設のバリアフリーの推進

旧基本構想において、各施設において未完了となっている事業に引き続き取り組むとともに、新たに設定する生活関連施設や生活関連経路におけるバリアフリー整備を進めます。なお、バリアフリー整備に当たって、改正された移動等円滑化基準や各種整備ガイドラインにもとづき、これまでの区民意見を踏まえた特定事業を設定したうえで事業の推進を図ります。

まる２

心のバリアフリーの推進

これまでの心のバリアフリーに関する取組を継続的に実施するとともに、共生社会の実現に向けて、行政、区民、事業者とうへの、障害の社会モデル、の考え方の理解を促進することで、さらなる心のバリアフリーの推進を図ります。

まる３

情報のバリアフリーの推進

施設のバリアフリーの推進とあわせて、案内表示や、ＩＣＴを活用したよりわかりやすいバリアフリー情報の提供を進めます。また、多様な障害にはいりょしたコミュニケーション環境の充実を進めることで、情報のバリアフリーの推進を図ります。

まる４

それぞれの連携、いったいてきな取組の推進

施設のバリアフリー、心のバリアフリー、情報のバリアフリーを推進するに当たって、それぞれの取組で連携を図りながら、いったいてきなバリアフリー化を推進します。

２５ページ目

４章

重点整備地区の設定

４の１

重点整備地区の設定

バリアフリー法では、重点整備地区に該当すべき要件として以下の通り配置要件、課題要件、効果要件が示されており、本区の地域特性に照らすと、区全域が重点整備地区の対象となる条件を備えています。

配置要件、かっこ、バリアフリー法、第２条第２４号イ、

生活関連施設の所在地を含み、かつ、生活関連施設間の移動が通常徒歩でおこなわれる地区であること

区全域が駅からの徒歩圏であり、区境に接したＪＲ駅も含め、多様な移動、利用が想定されます。

課題要件、かっこ、バリアフリー法、第２条第２４号ロ、

生活関連施設及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円滑化のための事業が実施されることが特に必要であると認められる地区であること

区で共通の地域性、かっこ、坂道の多さ、病院、大学の立地とう、を考慮した地区の設定が必要と考えられます。

効果要件、かっこ、バリアフリー法、第２条第２４号ハ、

当該地区において移動等円滑化のための事業を重点的かついったいてきに実施することが、総合的な都市機能の増進を図るうえで有効かつ適切であると認められる地区であること

地域間を結ぶ幹線道路の連続性にはいりょした経路、事業とうの位置づけに留意が必要と考えられます。

本区は面積が比較的小さく、区全体に共通するバリアフリー課題を検討することが重要です。

また、旧基本構想では、上記の地域特性を踏まえて、文京区都市マスタープランに示す５地区、かっこ、都心地域、下町隣接地域、山の手地域東部、山の手地域中央、山の手地域西部、それぞれをバリアフリー法にもとづく重点整備地区として設定しており、この考え方を踏襲し、引き続き５地区、かっこ、区全域、を重点整備地区に設定します。

２６ページ目

図１７は、重点整備地区、かっこ、５地区、の図が掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

２７ページ目

４の２

生活関連施設及び生活関連経路の設定

４の２の１

生活関連施設の設定

生活関連施設は、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客しせつ、官公庁施設、福祉施設その他の施設、とバリアフリー法で定義されています。

本区の特徴として、病院や大学とうの施設が多数立地するとともに、地域活動センターや高齢者施設、図書館とうの施設が全域に配置されています。

このように本区には、区がいからの来訪者も多く訪れる施設、かっこ、おもに鉄道駅とうの公共交通機関でのアクセスが想定、と、地域住民の活動やコミュニティの場とうとして利用される施設、かっこ、おもに徒歩やバスとうでのアクセスが想定、があり、これらの施設が高齢者や障害者とうの多様な区民とうに利用されています。このような状況を踏まえ、旧基本構想では、ひょう４に示す考え方にもとづき生活関連施設を設定しています。

この考え方を踏襲し、旧基本構想の策定以降に新設された施設を生活関連施設に追加します。

また、バリアフリー法の改正で、新たにバリアフリー化の対象になった、公立小中学校、かっこ、避難じょに指定されているもの、、や、大規模災害じに特別なはいりょを必要とするかた、かっこ、高齢者や障害者とう、が利用する施設として、福祉避難じょ、を生活関連施設に追加します。

これにより、生活関連施設に４５施設を追加することで、区内全域におけるバリアフリー化のボトムアップを図ります。

２８ページ目

ひょう４

生活関連施設の設定の考え方

種別

鉄道駅

抽出する施設

全ての鉄道駅

抽出の考え方

いちにち当たり２０００にん以上が利用する旅客しせつを抽出、かっこ、区内の鉄道駅は全て該当

種別

公共、かっこ、窓ぐち、施設

抽出する施設

区役所、地域活動センター、郵便局、かっこ、ゆうゆう窓ぐちのある大店舗

抽出の考え方

公共性が高く、高齢者、障害者とう、多数の利用者が見込まれる施設を抽出

種別

集会施設

抽出する施設

区民センター、交流館、とう

抽出の考え方

公共性が高く、高齢者、障害者とう、多数の利用者が見込まれる施設を抽出

種別

福祉施設

抽出する施設

高齢者、障害者、子育て支援施設、追加、福祉避難じょ、社会福祉協議会、とう

抽出の考え方

公共性が高く、高齢者、障害者とう、多数の利用者が見込まれる施設を抽出

種別

保健施設、病院

抽出する施設

保健サービスセンター、総合病院、かっこ、病床数１００床以上

抽出の考え方

公共性が高く、高齢者、障害者とう、多数の利用者が見込まれる施設を抽出

種別

文化、教養、教育施設

抽出する施設

大学、かっこ、ホールとうを有するもの、特別支援学校、追加、公立小中学校、避難じょに指定されているもの、生涯学習施設、図書館、ミュージアム、かっこ、概ね５００平方メートル以上、スポーツ施設、とう

抽出の考え方

公共性が高く、高齢者、障害者とう、多数の利用者が見込まれる施設を抽出

種別

大規模店舗

抽出する施設

店舗面積が１，０００平方メートル以上の大規模小売店舗

抽出の考え方

公共性が高く、大規模小売店舗立地法の適用対象面積の施設を抽出

種別

宿泊施設

抽出する施設

客室数５０以上のホテル又は旅館

抽出の考え方

バリアフリー法でバリアフリールームの設置義務が課せられる施設を抽出

種別

都市公園とう

抽出する施設

１ヘクタール以上の公園、運動じょう、とう

抽出の考え方

都市公園や運動じょう、植物園などのうち、大規模で近隣又は広域からの利用が見込まれるものを抽出

種別

その他

抽出する施設

協議会や区民意見を踏まえて抽出する

注釈、主な駐車場は建築ぶつに付随していると想定し抽出しない

なお、指定した生活関連施設は特定事業の対象施設となります。各施設設置管理者による特定事業の実施について、地区別計画の改定段階において具体的な内容を協議し、実施可能な項目について特定事業計画に位置づけ、バリアフリー化を推進していきます。

２９ページ目

ひょう５

生活関連施設に追加する施設、かっこ、４５施設

集会施設

２１番

本郷会館、ふる里学舎本郷

２２番

動坂会館

２７番

もとまちウェルネスパーク

福祉施設

３番

大塚福祉作業所

１２番

グッドライフケアセンターむこうが丘

１８番

小石川ヒルサイドテラス

１９番

ゆっくり村文京こひなた、文京こひなたの家

２０番

もりの癒しハウス文京関口

２１番

ＳＯＭＰＯケアラヴィーレ本郷

２２番

アリア護国寺

２３番

グループホーム白山みやびのさと

２４番

福寿ぶんきょう小石川あけぼし

２５番

小石川福祉作業所

文化、教養、教育施設

２０番

茗台中学校

４２番

れきせん小学校

４３番

柳ちょう小学校

４４番

さすがや小学校

４５番

林町小学校

４６番

めいか小学校

４７番

青柳小学校

４８番

関口台町小学校

４９番

こひなた台町小学校

５０番

金富小学校

５１番

窪まち小学校

５２番

大塚小学校

５３番

湯島小学校

５４番

せいし小学校

５５番

根津小学校

５６番

千駄木小学校

５７番

汐見小学校

５８番

昭和小学校

５９番

駒もと小学校

６０番

駕籠まち小学校

６１番

本郷小学校

６２番

第一中学校

６３番

第三中学校

６４番

第六中学校

６５番

第八中学校

６６番

第九中学校

６７番

第十中学校

６８番

文りん中学校

６９番

本郷台中学校

７０番

音羽中学校

宿泊施設

１１番

アパホテル御茶ノ水駅北

１５番

ドーミーインこう楽園

注釈１、旧基本構想の生活関連施設である、日本サッカーミュージアム、東京グリーンホテルこう楽園、お茶の水セントヒルズホテル、は、閉業のため、生活関連施設から除外しました。

注釈２、旧基本構想の福祉施設である、介護老人保健施設ひかわした、は、事業廃止のため、福祉施設から除外しました。

注釈３、大規模改修工事のため、福祉施設６のうち、文京白山高齢者在宅サービスセンター、文京白山のさと、は事業休止中、高齢者あんしん相談センター富坂、は一時移転しています。

３０ページ目

４の２の２

生活関連経路の設定

生活関連経路は、生活関連施設間の経路、とバリアフリー法で定義されています。

区の生活関連施設の配置状況を俯瞰すると、主要な幹線道路沿道には鉄道駅や公共施設、病院、大学、商業施設とうの施設が立地しており、生活関連施設間の経路として重要な歩行者ネットワークとなっています。

また、幹線道路に囲まれたがいくないでは、福祉施設や地域活動センターとうの施設が主要な生活道路沿道やそのきんぼうに立地しています。

これらの経路は、文京区都市マスタープランの道路、交通ネットワーク方針に位置づけられており、主要幹線道路、生活幹線道路、主要生活道路として安全で快適な道路網の整備などを進めることとしています。

これらの主要な経路と生活関連施設を結ぶ経路や、生活関連施設相互を結ぶ経路などのネットワーク化を図ることにより、広域的なアクセス利用や地域的な回遊利用まで有機的に結びつくことになり、利便性の高い歩行者ネットワークが構築されます。

上記を踏まえ、旧基本構想で示す以下の考え方を踏襲するとともに、生活関連施設の追加に伴う新たな生活関連経路を設定し、区内全域におけるバリアフリー化のボトムアップを図ります。

ひょう６

生活関連経路の設定の考え方

種別

１次経路

対象路線

国道、とどう、主要幹線道路、かっこ、くどう、生活幹線道路、かっこ、くどう

設定の考え方

歩行者ネットワークの根幹となる経路

事業推進の考え方

移動等円滑化基準に留意して整備推進

５、移動等円滑化に関する事項、にはいりょして整備推進

種別

２次経路

対象路線

生活関連施設に関わる主要生活道路、かっこ、くどう

設定の考え方

１次経路から派生するネットワークとなる経路

事業推進の考え方

安全で快適な道路環境の整備推進

５、移動等円滑化に関する事項、にはいりょして整備推進

種別

３次経路

対象路線

生活関連施設までのくどう、かっこ、都市マスタープランに位置づけのない道路

設定の考え方

１次、２次経路から生活関連施設までの経路

事業推進の考え方

安全で快適な道路環境の形成と案内の充実とう

５、移動等円滑化に関する事項、にはいりょして整備推進

なお、３次経路は、１次経路からの経路を優先的に設定、かっこ、２次経路経由で最短で行ける場合はその経路を設定、することを原則とし、１次経路からの設定が適切でない場合、かっこ、延長が長い、階段になっているとう、は、２次経路から設定するものとします。

３１ページ目

図１８は、重点整備地区図、の図が掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

３２ページ目

図１９は、重点整備地区図、かっこ、新規生活関連施設、生活関連経路を明記、の図が掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

３３ページ目

ひょう７は、生活関連施設一覧、のひょうが掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

３４ページ目

５章

移動等円滑化に関する事項

５の１

移動等円滑化に関する主な基準等

国が定める移動等円滑化基準や整備ガイドライン、東京都や区の条例など、以下に示す移動等円滑化に関する主な基準等を踏まえて、バリアフリー化を推進します。

ひょう８

移動等円滑化に関する主な基準等

種別

移動等円滑化基準

項目

公共交通

名称

移動等円滑化のために必要な旅客しせつ又は車両とうの構造及び設備並びに旅客しせつ及び車両とうを使用した役務のていきょうの方法に関する基準、かっこ、公共交通移動等円滑化基準、

しょかんとう、作成年月

国土交通省、省令、令和６年１２月改正

項目

道路

名称

移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両ていりゅう施設を使用した役務のていきょうの方法に関する基準、かっこ、道路移動等円滑化基準、

しょかんとう、作成年月

国土交通省、省令、令和３年３月改正

項目

道路

名称

移動等円滑化のために必要な道路のせんように関する基準

しょかんとう、作成年月

国土交通省、省令、令和３年１月改正

項目

公園

名称

移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準、かっこ、都市公園移動等円滑化基準、

しょかんとう、作成年月

国土交通省、省令、令和６年１１月改正

項目

建築ぶつ

名称

移動等円滑化のために必要な建築ぶつ特定施設の構造及び配置に関する基準、かっこ、建築ぶつ移動等円滑化基準、

しょかんとう、作成年月

国土交通省、政令、令和６年６月改正

項目

建築ぶつ

名称

高齢者、障害者とうが円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築ぶつ特定施設の構造及び配置に関する基準かっこ、建築ぶつ移動等円滑化誘導基準、

しょかんとう、作成年月

国土交通省、省令、令和６年１１月改正

項目

交通安全

名称

高齢者、障害者とうの移動等の円滑化の促進に係る信号機とうに関する基準

しょかんとう、作成年月

国家公安委員会、規則、令和５年３月

項目

駐車場

名称

移動等円滑化のために必要な特定ろがい駐車場の構造及び設備に関する基準、かっこ、ろがい駐車場移動等円滑化基準、

しょかんとう、作成年月

国土交通省、省令、令和６年９月

種別

ガイドラインとう

項目

公共交通

名称

公共交通機関の旅客しせつに関する移動等円滑化整備ガイドライン、バリアフリー整備ガイドライン、旅客しせつへん、

しょかんとう、作成年月

国土交通省、令和７年９月改訂

項目

公共交通

名称

公共交通機関の車両とうに関する移動等円滑化整備ガイドライン、バリアフリー整備ガイドライン、車両とうへん、

しょかんとう、作成年月

国土交通省、令和７年９月改訂

項目

公共交通

名称

公共交通機関の役務のていきょうに関する移動等円滑化整備ガイドライン、バリアフリー整備ガイドライン、役務へん、

しょかんとう、作成年月

国土交通省、令和７年９月改訂

項目

公共交通

名称

駅の無人化に伴う安全、円滑な駅利用に関するガイドライン

しょかんとう、作成年月

国土交通省、令和４年７月

項目

道路

名称

道路の移動等円滑化に関するガイドライン

しょかんとう、作成年月

国土交通省、令和６年１月改定

項目

公園

名称

都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン

しょかんとう、作成年月

国土交通省、令和４年３月改訂

項目

建築ぶつ

名称

高齢者、障害者とうの円滑な移動とうにはいりょした建築設計標準

しょかんとう、作成年月

国土交通省、令和７年５月改訂

項目

駐車場

名称

車椅子使用者用駐車施設とうの適正利用に関するガイドライン

しょかんとう、作成年月

国土交通省、令和５年３月

項目

教育啓発

名称

教育啓発特定事業の実施に関するガイドライン

しょかんとう、作成年月

国土交通省、令和４年３月

種別

条例とう

項目

公共交通、道路、公園、建築ぶつとう

名称

東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル

しょかんとう、作成年月

東京都、令和５年１０月改訂

項目

道路

名称

とどうにおける移動等円滑化の基準に関する条例

しょかんとう、作成年月

東京都、令和３年１０月改正

項目

公園

名称

東京都立公園における移動等円滑化の基準に関する条例

しょかんとう、作成年月

東京都、令和７年３月改正

項目

建築ぶつ

名称

高齢者、障害者とうが利用しやすい建築ぶつの整備に関する条例、かっこ、建築ぶつバリアフリー条例、

しょかんとう、作成年月

東京都、令和７年３月改正

項目

交通安全

名称

東京都高齢者、障害者とうの移動等の円滑化の促進に係る信号機とうの基準に関する条例

しょかんとう、作成年月

東京都、令和５年６月改正

項目

駐車場

名称

東京都駐車場条例

しょかんとう、作成年月

東京都、令和４年３月改正

項目

駐車場

名称

障害者とう用駐車区画の適正利用に向けたガイドライン

しょかんとう、作成年月

東京都、平成２５年８月

項目

情報提供、コミュニケーション

名称

文京区手話言語条例

しょかんとう、作成年月

文京区、令和６年３月

項目

情報提供、コミュニケーション

名称

文京区障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例

しょかんとう、作成年月

文京区、令和６年３月

３５ページ目

５の２

移動等円滑化に向けた配慮事項

旧基本構想では、高齢者や障害者とうを含む全ての人が利用しやすい施設の整備に向けて、アンケートやワークショップ、地域懇談会を実施し、区民から現状の課題や意見とうを収集し、その中から特に要望が多かった内容を施設ごとに、移動等円滑化に向けた配慮事項、として整理しました。

また、旧基本構想の中間評価、かっこ、令和５年３月、では、中間評価時点までの取組やガイドラインの改定とうを踏まえ、移動等円滑化に向けた配慮事項、の内容を更新しています。

新たなバリアフリー基本構想の検討にあたり、近年の関連法令とうやガイドラインの改定、旧基本構想の最終評価で実施したアンケートや地域懇談会における区民の意見とうを踏まえ、移動等円滑化に向けた配慮事項、の内容を更新しました。

施設整備においては、構造上の制限や整備財源とう、さまざまな課題がありますが、可能な限りこれらの配慮事項を踏まえた整備が望ましいため、移動等円滑化に向けた配慮事項、の内容を関係事業者に周知することで、それぞれの事業推進の中で取組を実施していただけるよう働きかけていきます。

注釈１、配慮事項は区民意見とうをもとに整理しており、関連ガイドラインに示された整備水準をはいりょしておりません。

注釈２、オレンジ色で示した内容は旧基本構想の中間評価において更新したもの、青字は今回の改定において更新したものですが、詳細は省略させていただきます。

３６ページ目

５の２の１

公共交通の移動等円滑化

かっこ、１、旅客しせつ、かっこ、鉄道駅、

項目

まる１、通路

共通の配慮事項

でいりぐちから各ホームまでのバリアフリー化された経路を、複数確保するとともに、他の経路と比べて極端に遠回りにならないようにする、かっこ、乗換時も同様。

動線が錯綜する通路では、視覚障害者が安心して移動できる誘導経路を確保、かっこ、輝度比が確保された、視覚障害者誘導用ブロックの配置、する。

項目

まる２、上下移動

共通の配慮事項

階段は、だんばなの色を強調し、段を識別しやすいようにする。

エレベーターは、障害者が利用しやすい構造とする、かっこ、十分な広さ、かいえんちょうボタン、車いす使用者対応操作ボタン、足下までみえる鏡、浮き彫り表示のボタン、音声案内、緊急時とうに情報提供をおこなう表示装置、ガラス窓など。

エスカレーターは、上り専用のものとくだり専用のものをそれぞれ設置する。

項目

まる３、ホーム

共通の配慮事項

転落防止のため、ホームドアや可動式ホームさく、又は内方線つき点じょうブロックを設置する。注釈、全駅対応済み

ホームの幅員が狭い箇所には、車いす使用者や視覚障害者にはいりょした注意喚起や安全対策を実施する。

ホームと車両の隙間や段差は、できる限り小さくする。

乗降位置を表示するとともに、視覚障害者がわかりやすい位置に点字をちょうふする。

乗降や移動を妨げない位置にはいりょし、ベンチを設置する。

視覚障害者や高齢者にはいりょした適切な照度を確保する。

項目

まる４、けんばいきとう

共通の配慮事項

車いす使用者でも近づきやすいようけこみを設け、タッチパネルが見やすい、かっこ、反射しない、けんばいきとうを設置する。

特に無人改札ぐちでは、職員とうとやりとりができるように、インターホンを設置し、視覚障害者がその位置をわかるように音声案内を設置する。

特に無人改札ぐちでは、インターホンとうを活用できない聴覚障害者とうへ適切な方法で対応する。

項目

まる５、トイレ

共通の配慮事項

車いす使用者が円滑に利用できるトイレを設置する、かっこ、十分な広さ、可動式手すり、オストメイト対応設備、大型べっど、着替え台、開閉しやすい扉、わかりやすいボタン配置など。

車いす使用者用トイレを２箇所以上設置する場合は、左右反転タイプのべんざを用意するなど、左麻痺、右麻痺などの利用者にはいりょする。

異性介助や性的マイノリティへのはいりょの観点から、男女共用トイレを整備することが望ましい。

車いす使用者用、トイレの利用の集中を分散するため、一般トイレに広めの個室や乳幼児用設備、かっこ、ベビーチェアや幼児用べんざなど、オストメイト対応設備、を設置する。

車いす使用者用、トイレや一般トイレの個室に設ける荷物台や荷物掛けは、車いす使用者や高齢者とうの利用にはいりょし、低い位置に設置する。

壁や手すりとうの色にコントラストを設けることにより、弱視者とうが空間把握しやすいようにはいりょする。

非常事態を聴覚障害者とうに知らせることができるフラッシュライトとうを設ける。

３７ページ目

項目

まる６、案内設備、情報のバリアフリー

共通の配慮事項

バリアフリー化された経路や乗継経路、バリアフリー設備とうの情報がわかる案内図や、ピクトグラムなどの活用、たげんご化された、大きくわかりやすい案内表示を設ける。

駅のウェブサイトがある場合は、ウェブアクセシビリティにはいりょするとともに、駅構内の案内やバリアフリー設備とうの情報提供をおこなう。

エスカレーターによる経路が連続していない場合、かっこ、途中から階段による上下移動が必要となる場合、は、あらかじめその旨がわかるように経路のたんぶに案内を掲示する。

改札ぐちやトイレ、エスカレーターとうに音声案内を設置する。また、駅構内やトイレの配置がわかるしょくち案内図を設置する。

サインの情報内容や表現方法、設置位置がわかりやすいようにはいりょするとともに、可変式情報表示装置を設置し、緊急時とうの情報をタイムリーに伝達できるようにする。

エレベーターや、車いす使用者用トイレでは、障害者とうが優先的に利用できるようにはいりょする、かっこ、案内の表示など。

項目

まる７、役務のていきょう、かっこ、人的、ＩＣＴ対応、

共通の配慮事項

職員による案内やサポートなどの対応を充実する。

手話対応が可能な職員の配置や遠隔手話とうのサービスを活用する。

音声、文字情報など多様な手段に対応したＩＣＴの利用により適切な支援をおこなう。

筆談用具を設け、筆談用具があることを示す案内を表示する。

項目

まる８、教育啓発、心のバリアフリー

共通の配慮事項

多様な利用者への適切な対応や、障害の社会モデルへの理解、について職員の教育を実施する。

駅や車両利用のマナー、ルールとうについて、利用者への啓発をおこなう。

写真、ホームドア

写真、可動式ホームさく

写真、スマホでインターホン

写真、みえるアナウンス

以上の写真は旅客しせつのバリアフリー化の事例として掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

３８ページ目

かっこ、２

バス

項目

まる１、車両

共通の配慮事項

ノンステップ化や車いす使用者、ベビーカー利用者が利用しやすい広めの乗降ぐちの確保など、バリアフリー化された車両への代替を促進する。

項目

まる２、バス乗降じょう、ていりゅうじょ

共通の配慮事項

バス停へのベンチ、上屋の設置や十分な待合スペースを確保する。かっこ、道路管理者との連携、

バスがせいちゃく、かっこ、ていりゅうじょに寄せてまっすぐ停車、しやすく、車両との段差が生じない構造に改良する。かっこ、道路管理者との連携、

項目

まる３、案内設備、情報のバリアフリー

共通の配慮事項

バス乗降じょうやていりゅうじょにおける案内を充実する、かっこ、わかりやすい路線図、乗継案内、ノンステップバス運行の表示、たげんご表記など。

バス接近表示システムの導入、かっこ、音声案内、電光表示、を促進する。

項目

まる４、役務のていきょう、人的、ＩＣＴ対応、

共通の配慮事項

バス停へのせいちゃくやニーリング、かっこ、車両を傾けて段差を緩和する、を徹底する。

筆談用具を設け、筆談用具があることを示す案内を表示する。

項目

まる５、教育啓発、心のバリアフリー

共通の配慮事項

多様な利用者への適切な対応や、障害の社会モデルへの理解について乗務員の教育を実施する。

バス利用のマナー、ルールとうについて、利用者への啓発をおこなう。

写真、ノンステップバス

写真、バリアフリー化されたバスていりゅうじょ

以上の写真はバスのバリアフリー化の事例として掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

かっこ、３

タクシー

項目

まる１、車両

共通の配慮事項

車いす使用者とうも利用できる福祉タクシー、ユニバーサルデザインタクシー、の導入を促進する。

項目

まる２、役務のていきょう、かっこ、人的、ＩＣＴ対応、

共通の配慮事項

筆談用具を設け、筆談用具があることを示す案内を表示する。

項目

まる３、教育啓発、心のバリアフリー

共通の配慮事項

多様な利用者への適切な対応や、障害の社会モデルへの理解について乗務員の教育を実施する。

３９ページ目

５の２の２

道路の移動等円滑化

かっこ１、歩道のある道路

項目

まる１、整備

共通の配慮事項

歩道の大規模改良、更新時に移動等円滑化基準に適合した道路整備をおこなうとともに、コミュニティ道路整備を進めるなど、歩行者が安全かつ安心して利用できる道路環境を整備する。

車両乗入れ部や交差点部における歩道内の勾配をゆるくする。

バスていりゅうじょを設置する歩道は、バスに円滑に乗降できる高さとし、輝度比が確保された、視覚障害者誘導用ブロックを設置するとともに、十分な待合スペースを確保する。かっこ、バス事業者と連携、

車いす使用者やベビーカー利用者が移動しやすい舗装をおこなう。

歩車道境界ブロックは、視覚障害者が認識でき、車いす使用者が円滑に通行できるものにする。

歩車道境界やバスていりゅうじょ、生活関連施設を中心に、移動の連続性に配慮し、輝度比が確保された、視覚障害者誘導用ブロックを敷設する。かっこ、関係事業者と連携、

管理者が異なる道路の境界部とうで、視覚障害者誘導用ブロックが断絶しないように整備する。かっこ、関係事業者と連携、

歩行者の通行が想定される場所の側溝のフタ、かっこ、グレーチング、などは、はくじょうや車いす使用者の移動の障害とならないよう、目の細かいものなどにする。

歩行者とうの通行の支障とならない範囲で、日陰を確保したり、ベンチとうの休憩施設の設置に努める。

歩道の安全性を高めるため、自転車ネットワーク路線の通行、空間整備を推進する。

項目

まる２、安全対策

共通の配慮事項

電柱や街灯、案内サインとうのせんよう物件や付属ぶつが歩行者の通行の妨げとならないようにはいりょする。

長く続く坂道では、車いす使用者とうが安心して滞留できるスペース、平坦な踊り場とう、や高齢者とうが休憩できるお休み石の設置に努める。

項目

まる３、案内設備、情報のバリアフリー

共通の配慮事項

生活関連経路上の主要な箇所、駅周辺、主要交差点、生活関連施設付近の交差点など、に、多様な利用者にはいりょした見やすくわかりやすい案内表示の設置に努める、かっこ、必要に応じて点字表示、音声案内、たげんご化、など。

エレベーターやスロープなどの案内は、ピクトグラムとうを活用し、大きくわかりやすいものを設置する。

項目

まる４、維持管理

共通の配慮事項

舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽の枝などの適切な維持管理にはいりょする。

工事中や仮復旧中も多様な利用者が困ることのないよう、安全に通行できる幅員の確保や凹凸の除去、安全な通行位置への誘導などにはいりょする。

項目

５、教育啓発、心のバリアフリー

共通の配慮事項

視覚障害者誘導用ブロックじょうへの放置自転車や看板、商品陳列とうのふほうせんよう物件への指導をおこない、適切な機能を確保する。

自転車利用者へのルール、マナーの啓発を推進する。かっこ、交通管理者と連携

道路利用者に対して、助け合いの意識を喚起する標識や勾配に関する案内の設置に努める。

４０ページ目

かっこ２、歩道のない道路

項目

まる１、整備

共通の配慮事項

コミュニティ道路整備を進めるなど、歩行者が安全かつ安心して利用できる道路環境を整備する。

歩行者の通行が想定される場所の側溝のフタ、グレーチング、などは、はくじょうや車いす使用者の移動の障害とならないよう、目の細かいものなどにする。

バスていりゅうじょを設置する道路は、安全な待合空間を確保する。バス事業者と連携

自転車ネットワーク路線の通行空間整備を推進する。

項目

まる２、安全対策

共通の配慮事項

ろそくたいの拡幅や平坦化、ガードレールとうの設置、舗装のカラー化、一方通行化、駐停車抑制策など、経路の実情に合った交通安全対策を検討する。交通管理者と連携

電柱や街灯、案内サインとうのせんよう物件や付属ぶつが歩行者の通行の妨げとならないようにはいりょする。

長く続く坂道では、滑りにくい舗装にはいりょするとともに、必要に応じて、２段、手すりの設置などを検討する。

項目

まる３、案内設備、情報のバリアフリー

共通の配慮事項

生活関連経路上の主要な箇所、生活関連施設付近の交差点など、に、多様な利用者にはいりょした見やすくわかりやすい案内表示の設置に努める、必要に応じて点字表示、音声案内、たげんご化、など。

項目

まる４、維持管理

共通の配慮事項

舗装や案内設備などの適切な維持管理にはいりょする。

工事中や仮復旧中も多様な利用者が困ることのないよう、安全に通行できる幅員の確保や凹凸の除去、安全な通行位置への誘導などにはいりょする。

項目

まる５、教育啓発、心のバリアフリー

共通の配慮事項

放置自転車や看板、商品陳列とうのふほうせんよう物件及び植栽の枝などへの指導をおこない、適切な機能を確保する。

自転車利用者へのルール、マナーの啓発を推進する。交通管理者と連携

道路利用者に対して、助け合いの意識を喚起する標識や勾配に関する案内の設置に努める。

図、道路のバリアフリー化

写真、バリアフリー化された歩道

写真、コミュニティ道路、歩道あり

写真、コミュニティ道路、歩道なし、路面表示

写真、コミュニティ道路、歩道なし、路面表示

写真、コミュニティ道路、歩道なし、きょうさく

写真、急な坂道への手すりの設置

写真、助け合いの意識を喚起する標識、坂道

以上の図、写真は道路のバリアフリー化の事例として掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

４２ページ目

５の２の３

信号機とうの移動等円滑化

項目

まる１、信号機とう

共通の配慮事項

生活関連経路上の信号交差点には、バリアフリー化された信号機、音響式や経過時間表示式、高度化ＰＩＣＳ対応型信号機、など、を設置するとともに、付帯機材の位置にはいりょする。

主要な交差点や複雑なかたちの交差点において、エスコートゾーンの設置を検討する。

高齢者、障害者が安全に横断できるよう、適切な青時間を確保する、歩行者用青信号の延長など。

標識、ひょうじの高輝度化や信号機のＬＥＤ化により見やすさを向上する。

項目

まる２、安全対策

共通の配慮事項

歩道のない生活道路において、ろそくたいの拡幅や平坦化、ガードレールの設置、舗装のカラー化、一方通行化、駐停車抑制策など、経路の実情に合った交通安全対策を検討する。道路管理者と連携。

違法駐車の取締りや防止についての広報、啓発を推進する。

項目

まる３、維持管理

共通の配慮事項

信号機やエスコートゾーンとうの適切な運用、維持管理にはいりょする。

項目

まる４、教育啓発、心のバリアフリー

共通の配慮事項

自転車利用者へのルール、マナーの啓発を推進する。道路管理者と連携

写真、エスコートゾーン

写真、経過時間表示式信号機

図、高度化ＰＩＣＳ対応型信号機

以上の図、写真は信号機とうのバリアフリー化の事例として掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

４３ページ目

５の２の４

建築ぶつの移動等円滑化、駐車場を含む

項目

まる１、でいりぐち、敷地内通路

共通の配慮事項

道路と建築ぶつの連続性にはいりょし、段差を解消するとともに、歩道上からでいりぐち、建物内の案内施設まで連続し、輝度比が確保された、視覚障害者誘導用ブロックを設置する。

主要なでいりぐちは自動ドアなど通行しやすい扉とし、車いす使用者やベビーカー利用者とうにはいりょした幅を確保する、８０センチ以上。

項目

まる２、建物内通路

共通の配慮事項

主要な通路は、物や設備などで狭くならないようにはいりょする、１２０センチ以上。

主要な通路に段差がある場合はスロープを設置するなどして段差を解消する。

項目

まる３、上下移動

共通の配慮事項

２階以上の建築ぶつには、エレベーターを設置する。

エレベーターは、障害者が利用しやすい構造とする、十分な広さ、かいえんちょうボタン、車いす使用者対応操作ボタン、足下までみえる鏡、浮き彫り表示のボタン、音声案内、緊急時とうに情報提供をおこなう表示装置、ガラス窓など。

階段は、だんばなの色を強調し、段を識別しやすいようにする。

階段には両側に、２段手すりを設け、行先を点字で表示するとともに、手すりのたんぶは巻き込むようにする。

項目

まる４、トイレ

共通の配慮事項

車いす使用者が円滑に利用できるトイレを設置する、十分な広さ、可動式手すり、オストメイト対応設備、大型べっど、着替え台、開閉しやすい扉、わかりやすいボタン配置など。

車いす使用者用トイレを複数設置する。車いす使用者用トイレを２箇所以上設置する場合は、左右反転タイプのべんざを用意するなど、左麻痺、右麻痺などの利用者にはいりょする。

異性介助や性的マイノリティへのはいりょの観点から、男女共用トイレを整備することが望ましい。

車いす使用者用、トイレの利用の集中を分散するため、一般トイレに広めの個室や乳幼児用設備、ベビーチェアや幼児用べんざなど、オストメイト対応設備、を設置する。

車いす使用者用トイレや、一般トイレの個室に設ける荷物台や荷物掛けは、車いす使用者や高齢者とうの利用にはいりょし、低い位置に設置する。

壁や手すりとうの色にコントラストを設けることにより、弱視者とうが空間把握しやすいようにはいりょする。

非常事態を聴覚障害者とうに知らせることができるフラッシュライトとうを設ける。

項目

まる５、駐りんじょう、駐車場

共通の配慮事項

利用者などの駐りんがでいりぐちや通路、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないようにはいりょする。

でいりぐちに近い場所に十分な広さの障害者用駐車施設、幅３５０センチ以上、を設置し、わかりやすくひょうじするとともに、適切な利用を促すように利用者への啓発をおこなう。

後部ドアから車いす使用者の乗降のためのスロープ、リフトの出る車両の利用を考慮し、障害者用駐車施設の後部に奥行き３００センチ程度の乗降スペースを確保する。

項目

まる６、案内設備、情報のバリアフリー

共通の配慮事項

バリアフリー化された経路や非常口、バリアフリー設備とうの情報がわかる案内図や、ピクトグラムなどの活用、たげんご化された、大きくわかりやすい案内表示を設ける。

施設のウェブサイトがある場合は、ウェブアクセシビリティにはいりょするとともに、施設案内やバリアフリー設備とうの情報提供をおこなう。

建築ぶつでいりぐちやトイレ、エレベーターとうに音声案内を設置する。また、トイレの配置がわかるしょくち案内図を設置する。

エレベーターや、車いす使用者用、トイレでは、障害者とうが優先的に利用できるようにはいりょする、案内の表示など。

病院など順番待ちのある施設では、呼出受信機を導入し、音声と文字情報で案内するなど、聴覚障害者や視覚障害者に対応した呼び出し方法にはいりょする。

項目

まる７、その他設備

共通の配慮事項

受付や記入台は、車いす使用者が接近しやすい構造とする。

貸出し用の車いすやベビーカーとうを設置し、案内を表示する。

授乳室やおむつ交換台、ベンチを設置する。

講演をおこなうホールとうではヒアリングループを導入し、設備が使える旨を主催者や参加者に周知する。

講演をおこなうホールとうでは、サイトラインが確保された車いす使用者用客席を設け、その横に同伴者用の客席、スペース、を設ける。

項目

まる８、人的対応、接遇、ＩＣＴ対応

共通の配慮事項

職員による案内やサポートなどの対応を充実する。

手話対応が可能な職員の配置や遠隔手話とうのサービスを活用する。

音声、文字情報など多様な手段に対応したＩＣＴの利用により適切な支援をおこなう。

建築ぶつでいりぐちから受付、窓口までの経路に視覚障害者誘導用ブロックを配置し、受付、窓口からは職員が対応するなど、連続的な誘導にはいりょする。

コミュニケーション支援ボードや筆談用具を設け、設置を示す案内を表示する。

道路に面した敷地内には歩行者が休憩できるベンチの設置を検討する。

項目

まる９、教育啓発、心のバリアフリー

共通の配慮事項

多様な利用者への適切な対応や、障害の社会モデルへの理解について、職員の教育を実施する。

４５ページ目から５１ページ目

図、でいりぐち、敷地内通路の例

図、建物内通路の例

写真、建物内通路の例

図、エレベーターの例

図、階段の例

図、トイレの配置例

図、車いす使用者用べんぼうのボタンとうの配置例

図、各べんぼうの寸法例

図、車いす使用者用駐車施設の例

図、駐車場の適正利用に関するマナーアップキャンペーンのポスターの例

写真、ピクトグラムによる案内

写真、しょくち図や音声による案内

写真、施設案内やバリアフリー設備等の情報提供

図、窓口、カウンターの例

図、授乳室の配置例

図、車いす使用者用客席の配置例

写真、耳マーク、筆談用具、卓上型対話支援機器

図、コミュニケーション支援ボードの例

写真、音声を文字に、外国語も翻訳できる機能がある透明ディスプレイ

写真、建築ぶつのでいりぐちから案内施設への視覚障害者誘導用ブロックの連続設置、総合案内

以上の図、写真は建築ぶつのバリアフリー化の事例として掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

５２ページ目

５の２の５

都市公園の移動等円滑化

項目

まる１、でいりぐち

共通の配慮事項

敷地境界、道路とうと公園敷地、に通行の支障となる段差や勾配を設けない。

車いす使用者やベビーカー利用者とうが通るのに十分なでいりぐち幅を確保する、９０センチ以上。

歩道上からでいりぐち、主要な施設まで連続し、輝度比が確保された、視覚障害者誘導用ブロックを設置する。

項目

まる２、園路

共通の配慮事項

主要な園路は平坦で固くしまっていて滑りにくい路面とする。

主要な園路には段差を設けない。

主要な園路は車いす使用者とうが通るのに十分な通路幅を確保する、１２０センチ以上。

項目

まる３、トイレ

共通の配慮事項

車いす使用者が円滑に利用できるトイレを設置する、十分な広さ、可動式手すり、オストメイト対応設備、大型べっど、着替え台、開閉しやすい扉、わかりやすいボタン配置など。

車いす使用者用トイレを２箇所以上設置する場合は、左右反転タイプのべんざを用意するなど、左麻痺、右麻痺などの利用者にはいりょする。

異性介助や性的マイノリティへのはいりょの観点から、男女共用トイレを整備することが望ましい。

車いす使用者用トイレの利用の集中を分散するため、一般トイレに広めの個室や乳幼児用設備、ベビーチェアや幼児用べんざなど、オストメイト対応設備を設置する。

車いす使用者用トイレや一般トイレの個室に設ける荷物台や荷物掛けは、車いす使用者や高齢者とうの利用にはいりょし、低い位置に設置する。

壁や手すりとうの色にコントラストを設けることにより、弱視者とうが空間把握しやすいようにはいりょする。

項目

まる４、休憩施設

共通の配慮事項

日陰を確保したり、ベンチとうの休憩施設を設置する。

車いす使用者とうが利用しやすい構造の水飲み場を設置する。

項目

まる５、駐りんじょう、駐車場

共通の配慮事項

でいりぐちに近い場所に十分な広さの障害者用駐車施設、幅３５０センチ以上、を設置し、わかりやすくひょうじするとともに、適切な利用を促すように利用者への啓発をおこなう。

後部ドアから車いす使用者の乗降のためのスロープ、リフトの出る車両の利用を考慮し、障害者用駐車施設の後部に奥行き３００センチ程度の乗降スペースを確保する。

項目

まる６、案内設備、情報のバリアフリー

共通の配慮事項

バリアフリー化された経路やバリアフリー設備とうの情報がわかる案内図や、ピクトグラムなどを活用した大きくわかりやすい案内表示を設ける、必要に応じて点字表示、音声案内、たげんご化、など。

施設のウェブサイトがある場合は、ウェブアクセシビリティにはいりょするとともに、施設案内やバリアフリー設備とうの情報提供をおこなう。

項目

まる７、維持管理

共通の配慮事項

園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適切な維持管理にはいりょする。

利用者の駐りんが、でいりぐちやスロープ、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないようにはいりょする。

項目

まる８、その他設備

共通の配慮事項

庭園など文化的景観を有する公園では、可能な範囲で園路とうのバリアフリー化に努めるとともに、整備が難しい場合には案内などによる情報提供を充実する。

避難場所に指定されている場合は、音声放送設備だけでなく電光掲示とうによる文字情報の提供設備の設置にもはいりょする。

項目

まる９、人的対応、接遇、ＩＣＴ対応

管理事務所がある場合

共通の配慮事項

職員による案内やサポート、悪路に対応した車いすの貸出などの対応を充実する。

手話対応が可能な職員の配置や遠隔手話とうのサービスを活用する。

音声、文字情報など多様な手段に対応したＩＣＴの利用により適切な支援をおこなう。

コミュニケーション支援ボードや筆談用具を設け、設置を示す案内を表示する。

項目

まる１０、教育啓発、心のバリアフリー

管理事務所がある場合

共通の配慮事項

多様な利用者への適切な対応や、障害の社会モデルへの理解、について職員の教育を実施する。

図、都市公園のバリアフリー化

写真、車いすが通行可能なルートを示した案内ばん

写真、休憩施設、ベンチの設置

以上の図、写真は都市公園のバリアフリー化の事例として掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

５４ページ目

６章

心のバリアフリー、情報のバリアフリーの推進

６の１

心のバリアフリーの推進

点から面へ、みんなの心へ、バリアフリーの輪を広げようの目標のもと、区全体で取組を進めていくためには、道路や建築ぶつなどのハード面をバリアフリー化するだけでなく、その整備を補完するような人的支援などのソフト面での対応をあわせて進めることも重要です。意識じょうでのバリアとなる高齢者、障害者とうへの偏見や差別、無理解、無関心をなくし、その社会参加に積極的に協力していく必要があります。

また、バリアフリー法の改正により、教育啓発特定事業が位置づけられたことを踏まえた取組を進める必要があります。

そこで、区、事業者、区民がそれぞれの役割を理解し、積極的に心のバリアフリーに取り組むことが期待されます。以下に、それぞれに求められる役割や取組例を示します。

６の１の１

区の取組

区は、窓口業務などをはじめとした区民サービスにおいては、高齢者、障害者とうに最も身近に接する事業者であり、合理的配慮が義務化されています。区の職員は高齢者、障害者、妊産婦や子育てをしている人、外国人などへの理解を深め、適切な対応の方法とうを学ぶとともに、区民が利用する施設などでは、積極的に人的支援やサービスの充実などの心のバリアフリーに取り組むことが期待されます。また、区民への意識啓発や理解を深めるための機会を提供することが求められます。

このような役割を踏まえて、区は現在の取組を引き続き実施するとともに、社会全体で課題の解決を図る、障害の社会モデル、の考え方をより浸透させていくために、区民とうへの啓発をさらに進めていきます。

取組例

まる１

障害とうへの理解を深めるための職員研修や人権研修の継続的な実施

障害者や認知症当事者などへの接遇研修など

まる２

認知症施策推進基本計画の策定による、新しい認知症かん、の普及の促進

まる３

区民とうへの心のバリアフリーの継続的な推進、啓発

啓発パンフレットの作成、ボランティア事業や区内店舗支援事業とうの実施にあわせた心のバリアフリーの推進など

まる４

学校教育における公立小中学生への心のバリアフリーの継続的な推進

まる５

区民が利用する施設における積極的な人的支援の実施やサービスの充実

まる６

地区別計画策定じにおける民間事業者への教育啓発特定事業の積極的な位置づけの依頼

５５ページ目

図、心のバリアフリーハンドブック

図、認知症の啓発パンフレット、正しく知って向き合う支える認知症

図、心のサポーター養成研修、参加者募集ポスター

写真、文京総合福祉センター祭りにおける啓発活動

以上の図、写真が区の取組の事例として掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

５６ページ目

６の１の２

事業者の取組

バリアフリー基本構想にもとづく地区別計画では、各事業者は、第５章に掲げた移動等円滑化に関する事項、基準、配慮事項、を踏まえて、具体的な事業計画を定めることとなります。このなかでは、心のバリアフリーの普及、啓発に関する教育啓発特定事業や、人的対応に関する事業についても具体的に定め、実施状況について随時確認していくことで取組を推進していきます。

また、障害者差別解消法が改正され、事業者による障害者への合理的配慮のていきょうが義務化されたことも踏まえ、生活関連施設以外の小規模な施設や、具体的な特定事業を位置づけない施設とうにおいても、それぞれの事業者が可能な範囲で高齢者、障害者とうが安心して施設を利用できるための配慮や工夫に取り組むことが求められます。

６の１の３

区民の取組

バリアフリー法は、国民の責務として、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について理解を深めるとともに、高齢者、障害者等の円滑な移動及び施設の利用を確保するために協力するよう努める、ことを求めています。

区民一人ひとりが視覚障害者誘導用ブロックに自転車を停めない、困っている人を見かけたら声をかけるなど、日常的な配慮や支援をすることで、多くの高齢者、障害者とうがより安心して外出できるようになります。

また、区などが提供する機会や資料などを活用し、積極的に高齢者、障害者、妊産婦や子育てをしている人、外国人などの特性などについて学んだり、交流を深めたりすることで、心のバリアをなくしていくことが求められます。

６の２

情報のバリアフリーの推進

まちなかでの移動や利用に関する情報のバリアフリーについては、全庁的な連携や、各事業者の連携により、現在の取組を継続的に実施するとともに、ＩＣＴの活用による新たな取組を実施することで、区民だけでなく、外国人をはじめとした来訪者でも安心して移動できるまちづくりを推進します。

また、文京区手話言語条例、や、文京区障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律、通称、読書バリアフリー法、が施行されており、これらを踏まえた取組を進める必要があります。

５７ページ目

さらに、それぞれの取組を進める中で、情報格差の解消にも留意したうえで、情報のバリアフリーの推進を図ることが求められます。

取組例

まる１

文京区手話言語条例、及び、文京区障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例、の啓発冊子とうを活用した普及活動の実施

まる２

開かれた議会、を実現するための取組の実施、議会開催じ、手話通訳者、要約筆記者の派遣、リアルタイム字幕システム、ヒアリングループの設置、議会開催後、区議会だより点字ばん、音声ばんの配ふ、

まる３

施設の受付へのコミュニケーションツールの設置、ＩＣＴを活用したツールとアナログツールの併用、

まる４

図書館における読書バリアフリーの取組の推進

まる５

図書館におけるだれもが楽しめる映画会の実施、洋画、邦画でのガイド用日本語字幕の表示、

まる６

観光リーフレットのたげんご表記

まる７

災害時における情報提供体制の整備、かっこ、避難じょ表示ばんのた言語表記、防災アプリ、ポータルを活用した情報提供等

まる８

やさしい日本語を使った区民と外国人留学生との交流

まる９

カラーユニバーサルデザインを含む情報提供ガイドライン、を活用した多様な利用者にはいりょした情報提供の推進

まる１０

外国人への外国語ばん生活便利帳の作成、配ふ

まる１１

高齢者向けスマートフォン講習会、相談会の開催

コミュニケーションツールの注釈

音声文字化、たげんご翻訳機能を有する透明ディスプレイ、遠隔手話通訳サービス、ＱＲコードを使った情報提供、筆談用具、コミュニケーション支援ボード、読書補助具、拡大鏡、老眼鏡、インターホンとう

写真、区議会で導入するリアルタイム字幕システム

図、高齢者向けスマートフォン講習会の案内ポスター

以上の図、写真が情報のバリアフリーの取組事例として掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

５８ページ目

６の３

その他の取組の推進

各施設におけるバリアフリーの取組や、心のバリアフリー、情報のバリアフリーの推進とあわせ、ハード、ソフトが連携し、障害の社会モデルの考え方を踏まえた取組を区全体で進めることにより、バリアフリー化の効果をさらに高めていく必要があります。

６の３の１

坂道のバリアフリーの推進

区の特徴である坂道について、旧基本構想にもとづいて進めてきた取組を他の地区別計画において具体的な事業計画に位置づけることで、区全体におけるさらなる坂道のバリアフリーの推進を図ります。

取組例

まる１

坂道や階段への手すりや助け合い意識を喚起する標識の設置

まる２

高齢者とうが休憩できるようなお休み石の設置

まる３

滑りにくい舗装の整備

６の３の２

歩行空間の安全な利用

歩行空間の利用状況について、アンケート調査や地域懇談会において、歩きスマホや自転車の通行方法の危険性に関する意見が多く出ていました。これを踏まえて、自転車通行空間整備だけでなく、違法駐車対策や自転車の交通ルール、マナーの徹底、歩行者は、ながら歩き、をしないなど、周知啓発にもあわせて取り組むことで、歩行空間の安全利用の促進を図ります。

取組例

まる１

自転車通行空間の整備

まる２

放置自転車の撤去や自転車利用者、歩行者への交通ルール、マナーの周知、啓発

まる３

区どう上のふほうせんよう物件、かっこ、許可のない看板、商品、植木ばちとう、への指導

６の３の３

バリアフリーに関する情報発信

旧基本構想の推進にあたり、事業の進捗状況や、事業者の連携によって実現した整備、区民参加で検討した取組、バリアフリーについて工夫した点などについて、ホームページとうを活用して周知してきました。今後も継続した情報発信に取り組むとともに、より分かりやすく、使いやすい情報発信に努めます。

また、工事中や非常時のバリアフリー情報、かっこ、利用不可、迂回など、を音声や文字情報で提供するなど、状況に応じた情報発信の充実を図ります。

５９ページ目

７章

地区別計画に関する基本方針

７の１

都心地域

都心地域におけるバリアフリー化に向けた基本方針を以下に示します。

まる１、駅周辺における利便性、安全性の高いバリアフリー化を目指します。

駅周辺の歩行空間における連続的なバリアフリー化のさらなる推進や適切な維持管理

まちづくりと連携した飯田橋駅周辺における利便性の高いバリアフリー化の推進

区がい隣接駅を含めた駅周辺や主要施設におけるハード、ソフト両面からの経路案内の充実

高齢者利用が多いことを踏まえた御茶ノ水駅の上下移動の更なる円滑化の推進

まる２、安全かつ快適な歩行空間のバリアフリー化を目指します。

千川どおりにおけるバリアフリー化の積極的な推進

生活関連経路の主要な交差点とうにおける視覚障害者の安全な横断環境整備の推進

坂道における休憩場所の設置などの推進

まる３、自転車利用のルール、マナーの徹底など心のバリアフリーを目指します。

自転車通行空間の整備や違法駐車の取締りとあわせ、自転車の原則車道通行などの交通ルール、マナーの徹底

車いす使用者とうへの手助けや設備の利用ルールの啓発などによる心のバリアフリーの推進

６０ページ目

図は、都心地域における基本方針、の図が掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

６１ページ目

７の２

下町隣接地域

下町隣接地域におけるバリアフリー化に向けた基本方針を以下に示します。

まる１、地区の骨格となる幹線道路網のバリアフリー化を目指します。

しのばずどおり、ことといどおりなどのバリアフリー化の積極的な推進

しのばずどおりの拡幅整備の推進

まる２、利用者の多い施設の周辺においていったいてきかつ連続的なバリアフリー化を目指します。

病院や大学、根津、千駄木周辺における安全な歩行空間の確保

区がいからの利用者を想定した駅のバリアフリー情報や主要施設へのルート、施設でいりぐち周辺におけるハード、ソフト両面からの案内の充実

まる３、生活道路における歩行空間のバリアフリー化を目指します。

歩行者や車いす使用者の通行を妨げる障害物の撤去、移設

公立小中学校とうの通学路をはじめとした生活道路における安全対策の推進

坂道における休憩場所の設置などの推進

まる４、生活者と来訪者相互の心のバリアフリーを目指します。

歩行空間への駐りん、駐車対策の強化

沿道店舗とうによるおもてなし、サポートや、狭い道でのゆずりあいなどの心のバリアフリーの推進

まる５、自転車利用のルール、マナーの徹底など心のバリアフリーを目指します。

自転車通行空間の整備や違法駐車の取締りとあわせ、自転車の原則車道通行などの交通ルール、マナーの徹底

６２ページ目

図は、下町隣接地域における基本方針、の図が掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

６３ページ目

７の３

山の手地域東部

山の手地域東部におけるバリアフリー化に向けた基本方針を以下に示します。

まる１、幹線道路とうを中心とした安全かつ快適な歩行空間のバリアフリー化を目指します。

白山駅周辺における安全かつ快適な歩行空間の確保に向けたバリアフリー化の推進

国道１７号やしのばずどおり、白山どおり、本郷どおりなどの主要幹線道路の歩道及び交差点におけるバリアフリー整備の推進

しのばずどおりの拡幅整備の推進

まる２、主要施設周辺のいったいてきかつ連続的なバリアフリー化を目指します。

住宅市街地内の生活道路における安全、快適な道路環境の整備の推進

駅周辺や主要施設におけるハード、ソフト両面からの施設間経路の案内の充実

公立小中学校とうの通学路における安全対策の推進

まる３、だれもがアクセス可能で楽しめる名勝地とうのバリアフリー化を目指します。

名勝地とうにおけるバリアフリー整備の推進

人的対応や案内の充実などソフトてきな取組の推進

まる４、自転車利用のルール、マナーの徹底など心のバリアフリーを目指します。

自転車通行空間の整備や違法駐車の取締りとあわせ、自転車の原則車道通行などの交通ルール、マナーの徹底

坂道での車いす使用者とうへの手助けなどによる心のバリアフリーの推進

通学で混雑する時間帯の駅や歩道の利用マナーに関する啓発の実施

６４ページ目

図は、山の手地域東部における基本方針、の図が掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

６５ページ目

７の４

山の手地域中央

山の手地域中央におけるバリアフリー化に向けた基本方針を以下に示します。

まる１、みょうがだに駅、護国寺駅周辺の安全かつ快適な歩行空間のバリアフリー化を目指します。

しのばずどおり、春日どおり、音羽どおりとうを中心とした、主要幹線道路、生活幹線道路のバリアフリーネットワークの形成

高齢者、障害者だけでなく、特別支援学校の生徒やこども、学生などが安心して通行できる歩行環境をハード、ソフト両面から構築

まる２、施設、道路が連携した主要施設周辺のバリアフリー化を目指します。

大学や文京総合福祉センター、文京スポーツセンター周辺における、道路、施設相互の連携によるバリアフリー整備の推進や案内の充実

駅周辺におけるハード、ソフト両面からの主要施設までの経路案内の充実

まる３、だれもが歩いて楽しめる坂のまちとしてのバリアフリー対応を目指します。

小さな凹凸の改善や退避スペース、平坦部、の確保などバリアフリー整備の推進

車いす使用者への手助けやベンチの設置などソフトてきな取組の推進

まる４、自転車利用のルール、マナーの徹底など心のバリアフリーを目指します。

自転車通行空間の整備や違法駐車の取締りとあわせ、自転車の原則車道通行などの交通ルール、マナーの徹底

通学で混雑する時間帯の駅や歩道の利用マナーに関する啓発の実施

６６ページ目

図は、山の手地域中央における基本方針、の図が掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

６７ページ目

７の５

山の手地域西部

山の手地域西部におけるバリアフリー化に向けた基本方針を以下に示します。

まる１、江戸川橋駅周辺や筑波大学附属視覚特別支援学校周辺の安全かつ快適な歩行空間のバリアフリー化を目指します。

江戸川橋駅から巻石どおりから文京総合福祉センター間の安全な歩行空間の形成

しのばずどおりの拡幅整備推進と部分的な早期改善

駅周辺におけるハード、ソフト両面からの主要施設への経路案内の充実

商店がいでの駐りん対策や交通ルールの啓発とうによる自転車と歩行者との安全な共存空間の形成

まる２、安全に通行できるよう、バリアフリーにはいりょした坂道での対策を目指します。

坂道における退避スペースの確保やベンチの設置などの推進

急な坂道での滑りにくい舗装、非常時につかまれるさくや手すりなどの対策の推進

まる３、歩行者のための散策経路のバリアフリー化を目指します。

公園や神田川沿いの道路における安全な歩行空間の確保

憩いの場づくりやベンチの設置などソフトてきな取組の推進

まる４、高齢者、障害者が特に多く利用する地域での心のバリアフリーを目指します。

困っている人への積極的な声かけなどの心のバリアフリーの推進

まる５、自転車利用のルール、マナーの徹底など心のバリアフリーを目指します。

自転車通行空間の整備や違法駐車の取締りとあわせ、自転車の原則車道通行などの交通ルール、マナーの徹底

６８ページ目

図は、山の手地域西部における基本方針、の図が掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

６９ページ目

８章

バリアフリー基本構想の実現に向けて

８の１

地区別計画の策定

バリアフリー基本構想の実現に向けて、バリアフリー法では、バリアフリー基本構想にもとづき各事業者が具体的な事業計画、特定事業計画、を作成し、それぞれ事業を実施することが定められています。

本区では、令和８年度に文京区バリアフリー基本構想にもとづく、地区別計画、バリアフリー法にもとづく特定事業計画を含む、を策定します。策定にあたっては、区民参加により具体的な課題抽出をおこなうとともに、関係事業者との調整を図り、地区別方針に則った具体的な事業計画をとりまとめます。

地区別計画は、文京区都市マスタープランに示す５地区、かっこ、都心地域、下町隣接地域、山の手地域東部、山の手地域中央、山の手地域西部、ごとに策定します。

７０ページ目

８の２

バリアフリー基本構想の進行管理

国の定める移動等円滑化の促進に関する基本方針、では、バリアフリー法にもとづく特定事業計画に則った事業推進のみならず、実施された事業の成果について評価をおこない、必要に応じてバリアフリー基本構想の見直しや新たなバリアフリー基本構想の作成をおこなうことが望ましいとされています。

本区では、文京区バリアフリー基本構想推進協議会、を設置し、バリアフリー基本構想にもとづく地区別計画の策定、Ｐｌａｎ、事業の実施、Ｄｏ、評価、Ｃｈｅｃｋ、改善、Ａｃｔｉｏｎ、のＰＤＣＡサイクルにもとづき、バリアフリー基本構想の段階的かつ継続的な発展、スパイラルアップ、を推進します。

具体的には、地区別計画にもとづく事業の進捗状況について関係する事業者にまいねんど照会をおこなうとともに、令和１２年度には中間評価として多様な区民参加のもと、事業実施後の確認やさらなる改善の提案とうをおこないます。そして、目標年次の令和１７年度以降は、バリアフリー基本構想の評価や改定の必要性について検討します。

また、ソフト施策とうの推進の一環として、心のバリアフリーに関する研修会とうの取組を継続的に展開するなど、より多くの区民のかたに参加いただく機会を設けながら、心のバリアフリーとうの普及、啓発を推進していきます。

図２０は、文京区バリアフリー基本構想におけるＰＤＣＡサイクルのイメージ、の図が掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

７１ページ目

参考１

文京区バリアフリー基本構想推進協議会設置要綱

２６文都都第５７２号、区長決定

一部改正、平成２７年３月２６日、部長決定

一部改正、２７文都都第９７号、平成２７年５月２９日、部長決定

一部改正、２７文都都第２０３号、平成２７年７月１６日、区長決定

一部改正、２８文都都第２７号、平成２８年４月１日、部長決定

一部改正、２０２２文都都第２３９号、令和４年１０月７日、部長決定

一部改正、２０２４文都都第１２４５号、令和６年１１月２６日、部長決定

最終改正、２０２４文都都第１８０５号、令和７年３月３１日、部長決定

設置

第１条、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、平成１８年法律第９１号、第２６条第１項の規定に基づき、文京区バリアフリー基本構想、以下、基本構想、という、の実施に係る連絡調整をおこなうため、文京区バリアフリー基本構想推進協議会、以下、協議会、という、を設置する。

しょしょう事務

第２条、協議会は、次に掲げる事項をしょしょうする。

１、基本構想の進行管理に関すること。

２、基本構想の改定に関すること。

３、基本構想にもとづく重点整備地区別計画の改定に関すること。

４、その他区長が必要があると認めた事項に関すること。

組織

第３条、協議会は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する委員４０にん以内をもって組織する。

１、学識経験者

２、障害者団体、高齢者団体とうを代表する者

３、公募区民

４、関係行政機関

５、施設管理者

６、交通管理者

７、関係事業者

８、前各号に掲げる者のほか、区長が必要があると認めた者

任期

第４条、委員の任期は、２年とする。ただし、特別な事情がある場合は任期を延長することができる。

２、委員の再任は妨げないものとする。

３、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

会長及び副会長

第５条、協議会に会長及び副会長各１にんを置く。

２、会長は、第３条第１号に規定する学識経験者のうちから、委員が選出する。

３、会長は、協議会を代表し、会むを総理する。

４、副会長は、会長が指名する。

５、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

幹事

第６条、協議会に幹事を置く。

２、幹事は、企画政策部長、福祉部長、都市計画部長、土木部長、企画政策部企画課長、企画政策部用地、施設マネジメント担当課長、福祉部福祉政策課長、福祉部障害福祉課長、都市計画部都市計画課長、土木部管理課長、土木部道路課長、土木部みどり公園課長及び教育推進部副参事、学校施設担当、の職にある者とする。

意見聴取とう

第７条、会長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

庶務

第８条、協議会の庶務は、都市計画部都市計画課において処理する。

その他

第９条、この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

付則

この要綱は、平成２７年３月２６日から施行する。

付則

この要綱は、平成２７年５月２９日から施行する。

付則

この要綱は、平成２７年７月１６日から施行する。

付則

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。

付則

この要綱は、令和４年１０月７日から施行する。

付則

この要綱は、令和６年１１月２６日から施行する。

付則

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。

７３ページ目

参考２

文京区バリアフリー基本構想推進協議会、委員名簿

敬称略

ナンバー、１

区分、学識経験者

所属、岩手県立大学、名誉教授

氏名、もとだ、よしたか

ナンバー、２

区分、学識経験者

所属、東京大学大学院、工学系研究科、建築学専攻、准教授

氏名、まつだ、ゆうじ

ナンバー、３

区分、区民、障害者団体

所属、文京区視覚しょうがい者協会

氏名、よしだ、みなこ

ナンバー、４

区分、区民、障害者団体

所属、文京区肢体障害者福祉協会

氏名、まつい、さちこ

ナンバー、５

区分、区民、障害者団体

所属、文京区聴覚障害者協会

氏名、たかおか、ただし

ナンバー、６

区分、区民、障害者団体

所属、文京区肢体不自由児者父母の会

氏名、すみとも、たかこ

ナンバー、７

区分、区民、障害者団体

所属、文京区家族会

氏名、おがわ、ちえこ

ナンバー、８

区分、区民、障害者団体

所属、文京区知的障害者、児、の明日を創る会

氏名、かとう、ひとみ

ナンバー、９

区分、区民、高齢者団体

所属、文京区高齢者クラブ連合会

氏名、ほんま、きみえ

ナンバー、１０

区分、区民、商店がい

所属、文京区商店がい連合会

氏名、てらさわ、こういちろう

ナンバー、１１

区分、区民、町会

所属、文京区町会連合会

氏名、うえだ、やすまさ

ナンバー、１２

区分、区民、地域員

所属、文京区民生委員、児童委員協議会

氏名、さこ、ようこ

ナンバー、１３

区分、区民、公募

氏名、すずき、よしみ

ナンバー、１４

区分、区民、公募

氏名、たになか、まさこ

ナンバー、１５

区分、区民、公募

氏名、つげ、なおこ

ナンバー、１６

区分、区民、公募

氏名、やまもと、つかさ

ナンバー、１７

区分、関係行政機関、国

所属、国土交通省、関東運輸局、交通政策部、共生社会推進課長

氏名、ひらい、やすのり

ナンバー、１８

区分、関係行政機関、東京都

所属、東京都、都市整備局、都市基盤部、交通政策担当課長

氏名、あらい、だいすけ

ナンバー、１９

区分、施設、管理者、国道

所属、国土交通省、関東地方整備局、東京国道事務所、交通対策課、建設専門官

氏名、きくち、のぶひさ

ナンバー、２０

区分、施設、管理者、とどう

所属、東京都、建設局、第六建設事務所、補修課長

氏名、ふじき、けんたろう

ナンバー、２１

区分、施設、管理者、都立公園

所属、東京都、建設局、東部公園緑地事務所、管理課長

氏名、いがらし、じゅん

ナンバー、２２

区分、交通、管理者、警視庁

所属、富坂警察署、交通課長

氏名、なかふじ、ひろき

ナンバー、２３

区分、交通、管理者、警視庁

所属、大塚警察署、交通課長

氏名、あおき、まさひろ

ナンバー、２４

区分、交通、管理者、警視庁

所属、本富士警察署、交通課長

氏名、あきた、めぐみ

ナンバー、２５

区分、交通、管理者、警視庁

所属、駒込警察署、交通課長

氏名、みうら、しゅういちろう

ナンバー、２６

区分、交通、事業者、地下鉄

所属、東京地下鉄株式会社、鉄道統括部、移動円滑化設備整備促進担当課長

氏名、くらもと、こうたろう

ナンバー、２７

区分、交通、事業者、地下鉄

所属、東京都、交通局、総務部、技術調整担当課長

氏名、こんどう、たくや

ナンバー、２８

区分、交通、事業者、都営バス

所属、東京都、交通局、自動車部、事業改善担当課長

氏名、うちやま、たくや

ナンバー、２９

区分、交通、事業者、区コミュニティバス

所属、日立自動車交通株式会社、運行部

氏名、さかぐち、ひさし

ナンバー、３０

区分、関係事業者

所属、医療法人社団、龍岡会、高齢者あんしん相談センター本富士センター長

氏名、なかたに、のぶお

７４ページ目

参考３

文京区バリアフリー基本構想推進協議会、幹事名簿

敬称略

ナンバー、１

所属、文京区企画政策部長

氏名、にいな、ゆきお

ナンバー、２

所属、文京区福祉部長

氏名、すずき、ゆか

ナンバー、３

所属、文京区都市計画部長

氏名、うぬま、ひでゆき

ナンバー、４

所属、文京区土木部長

氏名、おの、みつゆき

ナンバー、５

所属、文京区企画政策部企画課長

氏名、かわさき、しんいちろう

ナンバー、６

所属、文京区企画政策部用地、施設マネジメント担当課長

氏名、おかむら、けんすけ

ナンバー、７

所属、文京区福祉部福祉政策課長

氏名、しのはら、ひでのり

ナンバー、８

所属、文京区福祉部障害福祉課長

氏名、ながお、しんいち

ナンバー、９

所属、文京区都市計画部都市計画課長

氏名、ましも、さとし

ナンバー、１０

所属、文京区土木部管理課長

氏名、はしもと、じゅんいち

ナンバー、１１

所属、文京区土木部道路課長

氏名、むらおか、けんいち

ナンバー、１２

所属、文京区土木部みどり公園課長

氏名、たかはし、あきら

ナンバー、１３

所属、文京区教育推進部副参事、学校施設担当、

氏名、うちやま、まさひろ

７５ページ目

参考４

検討経緯

会議めいとう

第１回文京区バリアフリー、基本構想推進協議会、令和７年５月９日、金曜日、

主な検討内容

１、文京区バリアフリー基本構想改定方針について

２、アンケート調査、地域懇談会の実施について

会議めいとう

アンケート調査、区民、障害者、高齢者団体、、令和７年５月から６月

主な検討内容

アンケート形式による区内の主要施設や交通施設とうの利用状況、満足度、具体的な課題の把握、分析

会議めいとう

地域懇談会、５地区、、令和７年６月２６日、木曜日、

主な検討内容

意見交換による各重点整備地区の主要施設や交通施設とうの利用状況、利用しやすさ、具体的な課題の把握、分析

会議めいとう

第２回文京区バリアフリー、基本構想推進協議会、令和７年９月２日、火曜日、

主な検討内容

１、特定事業とうの進捗及びアンケート調査とうの結果について

２、各種調査結果を踏まえた改定方針について

３、生活関連施設、生活関連経路の追加について

４、移動等円滑化に向けた配慮事項の更新について

会議めいとう

心のバリアフリーの取組、令和７年１１月２日、日曜日、

主な検討内容

文京総合福祉センター祭りにおける啓発活動の実施及び意見収集

心のバリアフリーの木をつくろう

障害疑似体験

会議めいとう

第３回文京区バリアフリー、基本構想推進協議会、令和７年１１月４日、火曜日、

主な検討内容

１、旧基本構想の最終評価、案、について

２、改定基本構想、素案、について

会議めいとう

パブリックコメント、令和７年１２月５日、金曜日から、令和８年１月５日、月曜日

主な検討内容

バリアフリー基本構想、素案、のこうひょう、意見収集

会議めいとう

第４回文京区バリアフリー、基本構想推進協議会、令和８年１月２３日、金曜日、

主な検討内容

１、改定基本構想、案、について

２、じ年度の進めかたについて

注釈、各協議会前に推進委員会を実施、検討内容は協議会と同様

７６ページ目

参考５

アンケート調査

実施概要

区分

区民アンケート調査

対象者

住民基本台帳をもとに無作為抽出した区内在住者、満１８歳以上、

調査方法

郵送配ふ、１，０００票、郵送回収

回答方法

１、返信用封筒にて郵送

２、Ｗｅｂ上の回答フォーム

回答すう

２９８票、回答率、２９．８パーセント、

調査期間

令和７年５月から６月

調査項目

鉄道駅、地下鉄、の状況、都営バスの状況、コミュニティバス、びーぐる、の状況、タクシーの状況、道路の状況、横断歩道の状況、信号機の状況、施設の状況、情報バリアフリーについて、心のバリアフリーについて、観光のバリアフリーについて、バリアフリーに関する自由意見、回答者属性

区分

障害者、高齢者団体アンケート調査

対象者

家族会、高齢者クラブ連合会、肢体障害者福祉協会、肢体不自由児者父母の会、視覚しょうがいしゃ協会、知的障害者、児、の明日を創る会、聴覚障害者協会

調査方法

メール配ふ

回答方法

メール回収

回答すう

７団体、回答率、１００パーセント、

調査期間

令和７年５月から６月

調査項目

区民アンケート調査の項目と同様

注釈、より具体的な内容を把握するため、回答方法を選択形式ではなく、自由記述形式を基本とした調査を実施

注釈、文京総合福祉センター及び文京福祉センター湯島においてもＷｅｂアンケートへの回答を案内しましたが、回答は得られませんでした。

７７ページ目

区民アンケート調査の結果概要

回答者の属性

性別

男性

３７．８パーセント

女性

５８．４パーセント

その他

１パーセント

無回答

３パーセント

年齢

２０歳未満

１．３パーセント

２０歳から２９歳

８．１パーセント

３０歳から３９歳

１４．１パーセント

４０歳から４９歳

１９．１パーセント

５０歳から５９歳

１５．８パーセント

６０歳から６４歳

７．０パーセント

６５歳から７４歳

１４．４パーセント

７５歳以上

１８．１パーセント

無回答

２パーセント

以下、設問ごとに回答結果のグラフを示していますが、すべて省略し、設問を読み上げた後に回答の傾向のみを示します。

７８ページ目

設問１、区内の鉄道駅、地下鉄、の状況について

１、鉄道にはどのくらい乗りますか。単いつ回答。ｎイコール２９８

２、区内で、最も利用する駅はどこですか。単いつ回答。ｎイコール２８０

３、２で回答した駅の利用のしやすさ、案内や乗換のわかりやすさなどについて満足していますか。単いつ回答。

回答の傾向

回答者の６割以上が週に２から３回以上と日常的に地下鉄を利用している。

後楽園、春日、みょうがだに、千石の駅利用者が比較的多い。JR、かっこ、区外、との乗換駅である御茶ノ水、水道橋、飯田ばしで地下鉄を利用している人は比較的少ない。丸ノ内線と都営三田線の利用が多い。

回答者の４割以上が駅の利用しやすさ、わかりやすさに満足している。

１０年前と比較すると満足していると答えた回答者は、１１．３パーセント減少した。

７９ページ目

設問２、区内の都営バスの状況について

１、都営バスにはどのくらい乗りますか。単いつ回答。ｎイコール２９８

２、都営バスについて、バリアフリーの視点から、乗り降りのしやすさ、案内のわかりやすさなどについて満足していますか。単いつ回答。

回答の傾向

回答者の半数以上が月に１回程度以上都営バスを利用しており、週２から３回程度以上の日常利用は２割程度である。

回答者の４割以上が都営バスの乗り降りのしやすさ、わかりやすさに満足している。

１０年前と比較すると満足していると答えた回答者は、１８．２パーセント減少した。

８０ページ目

設問３、区内のコミュニティバス、びーぐる、の状況について

１、コミュニティバス、びーぐる、にはどのくらい乗りますか。単いつ回答。ｎイコール２９８

２、コミュニティバス、びーぐる、について、バリアフリーの視点から、乗り降りのしやすさ、案内のわかりやすさなどについて満足していますか。単いつ回答。

回答の傾向

回答者の２割以上が月に１回程度以上びーぐるを利用しており、週２から３回程度以上の日常利用は約８％である。

回答者の４割程度がびーぐるの乗り降りのしやすさ、わかりやすさに満足している。

１０年前と比較すると満足していると答えた回答者は、１１．７パーセント減少した。

設問４、区内を運行するタクシーの状況について

１、タクシーにはどのくらい乗りますか。単いつ回答。ｎイコール２９８

２、タクシーについて、バリアフリーの視点から、利用しやすさについて満足していますか。単いつ回答。

回答の傾向

回答者の３割以上が月に１回程度以上タクシーを利用しており、週２から３回程度以上の日常利用は約４パーセントである。

回答者の半数以上がタクシーの利用しやすさに満足している。

１０年前と比較すると満足していると答えた回答者は、どちらも６割程度である。

公共交通に関する主な意見

鉄道について

階段、エスカレーター

階段が多い

エスカレーターが上下両方に設置されているのが良い

エレベーター

設置場所が分かりにくい

数が少ない

本当に必要な人が使えない

案内

駅員が少ない、声掛けがない

乗換案内や運行状況の表示がわかりにくい

た言語対応が不足している

その他

可動式ホームさくやホームドア、トイレが整備されて安心

都営バスについて

乗降

歩道から離れてバスが停まると、乗降が大変

バスの傾き停車、かっこ、ニーリング、が良い

停留所

雨天時の屋根付きスペースや座れる場所が少ない

案内表示がわかりにくい

対応

車いすの人にも運転手さんが手厚く対応

ベビーカーを固定する前に発車される

コミュニティバス、びーぐる、について

停留所

バス停がどこにあるのかわかりにくい

バス停に屋根がない

車両

車内が小さく、混雑じはベビーカーや車いすでの乗車が困難

タクシーについて

車両

アプリの普及で予約しゃが多く流しの車がつかまらない

車が大きくなった

対応

以前より親切な対応が増えた

荷物やベビーカー、車いすの移動を手伝ってほしい

８２ページ目

設問５、区内の道路の状況について

１、ふだんまちを利用していて、区内の道路について、バリアフリーの視点から、歩きやすさに満足していますか。単いつ回答

回答の傾向

道路への満足度は、満足している人と不満がある人がいずれも回答者の３分の１程度である。

１０年前と比較すると全体的に満足度合いの傾向が変わらない結果となった。

設問６、区内の横断歩道の状況について

１、ふだんまちを利用していて、区内の横断歩道について、バリアフリーの視点から、安全性やわかりやすさに満足していますか。単いつ回答。

回答の傾向

回答者の４割以上が横断歩道の安全性やわかりやすさに満足している。

１０年前と比較すると満足していると答えた回答者は、７．４パーセント減少した。

注記、平成２７年度調査は、横断歩道、信号機、を併せた設問としていた。

８３ページ目

設問７、区内の信号機の状況について

１、ふだんまちを利用していて、区内の信号機について、バリアフリーの視点から、安全性やわかりやすさに満足していますか。単いつ回答。

回答の傾向

回答者の４割以上が信号機の安全性やわかりやすさに満足している。

１０年前と比較すると気にしたことがない・わからないと答えた回答者の増加が顕著であり、２０．４パーセント増加した。

注記、平成27年度調査は、横断歩道、信号機、を併せた設問としていた。

道路や横断歩道、信号機に関する主な意見

道路について

道路のひび割れや凹凸が目立ち、水がたまりやすく劣化している

自転車のスピードが速く、歩道を走るため危険、利用者のマナー向上が必要

１０年前に比べて視覚障害者誘導用ブロックや自転車専用通行たいが増えた

ベビーカーでは歩きにくい

横断歩道について

横断歩道が薄く、消えかかっている

歩きスマホなど歩行者マナーが悪い

視覚障害者対応としてエスコートゾーンの整備が必要

信号機について

音響式信号機のおとが小さく数が少ない

青信号の時間が短すぎる、渡り切れない

経過時間表示式信号機の設置が必要

バリアフリーに配慮した信号機が増えた

８４ページ目

設問８、区内の施設の状況について

１、区内の、不特定多数の人が利用する主要な施設は、高齢者、障害者などをはじめ、妊産婦や乳幼児連れ、けが人などさまざまな人にとって使いやすいと感じますか。あなたがよく利用する施設について、その施設の使いやすさやご意見をお答えください。単いつ回答

８５ページ目

回答の傾向

令和７年度では、施設の使いやすさについて、すべての施設カテゴリで使いやすいとの回答が最も多く４割程度以上となる。なかでも、公共施設、保健施設・病院は特に多く、６割以上が使いやすいと回答した。

公共施設、福祉施設、保健施設・病院は１０年前と比較すると使いやすいと答えた回答者が１割以上増加した。

特に利用者の多い施設、１０件以上

公共施設、窓口、集会

文京区役所、かっこ、シビックセンター

保健施設、病院

日本医科大学付属病院、順天堂大学医学部附属順天堂医院、東京大学医学部附属病院

文化、教養、教育施設

根津図書室、小石川図書館、千石図書館、東京ドーム、文京スポーツセンター

商業、宿泊施設

オリンピック白山店、クイーンズ伊勢丹小石川店、ドンキホーテこう楽園店、ラクーア、文京グリーンコート

公園など

教育の森公園、江戸川公園、小石川後楽園、小石川植物園、大塚公園、肥後細川庭園、目じろ台運動公園、りく義園

区内の施設に関する主な意見

古いが、車いす使用者用トイレやエレベーターなどの設備は整っている。かっこ、公共施設

案内表示が少なく施設内がわかりにくい。かっこ、病院

階段しかなく、足の不自由な児童などは利用できない。かっこ、福祉施設

施設が古く、通路やトイレなど車いすには狭い。かっこ、図書館

エレベーターの優先利用が守られていない。かっこ、商業施設

車止めの間をベビーカーでは通りにくい。かっこ、公園施設

設問９、情報バリアフリーについて

１、情報バリアフリー、について知っていましたか。単いつ回答。

ｎイコール２９８

２、区内を移動したり駅や施設、公園等を利用する際の、情報バリアフリーについて、１０年前と比較して良くなったと思いますか。単いつ回答。

ｎイコール２９８

８６ページ目

３、区内での移動経路や施設の情報を取得する際の手段は何ですか。複数回答。ｎイコール２９８

４、施設利用等で使用するコミュニケーションツールは何ですか。複数回答。ｎイコール２９８

回答の傾向

回答者の４割以上が情報バリアフリーの言葉を知っていると回答した。

回答者の２割程度が情報バリアフリーの１０年前との比較について良くなったと回答した。

移動経路や施設の情報を取得する際の手段は、Googleマップ等の地図アプリが最も多く、６割程度となっている。

施設利用等で使用するコミュニケーションツールは、特にないを除くと、コミュニケーション支援ボードが最も多く、５％となっている。

情報バリアフリーに関する主な意見

施設のバリアフリー情報を事前にスマホで簡単に取得できるとよい

車いす利用などの人の目線に合わせられる案内ばんも必要

乗り継ぎ駅でのベビーカー移動がスムーズにいくよう駅に目立つ案内がほしい

８７ページ目

設問１０、心のバリアフリーについて

１、同封する資料、かっこ、心のバリアフリーってなんだろう、を読んでお答えください。心のバリアフリー、について知っていましたか。単いつ回答。

２、あなたは、心のバリアフリー、を意識して行動していますか。単いつ回答。

８８ページ目

３、区全体で、心のバリアフリー、を進めるためには、どのような取組みが必要だと思いますか。複数回答。

回答の傾向

回答者の４割以上が心のバリアフリーの言葉を知っていると回答した。

１０年前と比較すると、心のバリアフリーの言葉を知っていると答えた回答者が９．６％減少した。

１０年前と同様に、知る・考える、声をかける、手伝う行動について、回答者の約６割が行動している。また、マナー・ルールを守る、ゆずる行動について、回答者の約９割が行動している。

１０年前と同様に、4 割以上の回答者が施設におけるサービスの向上や、自転車へのマナー周知を必要としている。

心のバリアフリーに関する主な意見

自転車マナーに関して啓発活動をしてほしい

ヘルプマークだけだと何に困っているかわからないので、声もかけにくい

周りからは一見普通に見えても、自分が抱えている精神障害は理解してもらいにくく、困っている状況をわかってもらうのが難しい

お節介にならないかと思い、ためらう

区民にまだまだ心のバリアフリー、マナー、ルールが行き渡っていない

８９ページ目

設問１１、観光のバリアフリーについて

１、区内は、高齢者、障害者、外国人などを含めたさまざまな来がい者、かっこ、観光などで来た人、にとってわかりやすく、安心して楽しめるまちになっていると思いますか。単いつ回答。

２、区の観光のバリアフリーを進めるためには、どのような取組みが必要だと思いますか。３つまで選択可。

９０ページ目

回答の傾向

回答者の４割以上が、区内は来がい者にとってわかりやすく安心して楽しめると回答した。

１０年前と比較すると、区内は、らいがいしゃにとってわかりやすく安心して楽しめると回答した割合は１７％増加した。

必要な取組としては案内サインの整備を挙げる人が半数以上と最も多く、１０年前と比較すると７．９％増加した。次いで、１０年前と同様に、休める場所の整備を挙げる人が３割程度であった。

その他、バリアフリー全般に関する主な自由意見

バリアフリーの内容をもっと区民に広めてほしい

車いすで利用できるトイレがもう少し増えるとよいのではないかと思う

歩行者の多い道路では自転車専用通行たいを増やし、もう少し歩道を走行する自転車が減るとよりバリアフリーになるのではないかと思う

視覚障害者誘導用ブロックのない道路や舗装が凹んでいる道路、音響式信号機がない交差点は、家族としても不安が大きい

エレベーターは、ベビーカーの人や杖を持つ人が優先してのれるようにした方がいいと思う。かっこ、健常者はエスカレーター、オア、階段

９１ページ目

障害者・高齢者団体アンケート調査の結果概要

団体名

家族会

意見内容

鉄道駅の窓口に駅員がいなくなったので不便を感じる。

青信号の長さが短いと感じる時がある。

高齢者や障害者にとって移動中に少しでも休める場所がほしい。

高齢者の自転車利用について時々危険を感じる、ぶつけられたことがある。

団体名

高齢者クラブ

意見内容

都営地下鉄三田線はバリアフリー化が進んでない。

鉄道駅にエレベーターはできたが、近くにないことが多い。

団体名

肢体障害者福祉協会

意見内容

小石川では、コンビニやスーパーなどの入口前に段差があり、車いすなどの人が利用出来ない。

歩道と車道の間の側溝は、格子の目が細かくなり、杖がはまる事がなくなった。

最近、障害者と健常者の共生社会について、学生が中心となり１にち間の体験実習を行った。障害者団体と東京法務局が協賛となり、各障害者を招いた催し物に先日参加した。心のバリアフリーに関して、とても良い取組みであり、普及してほしい。

団体名

肢体不自由児者父母の会

意見内容

出来るだけ多くのバス停にベンチや屋根を設置してほしい。

バス停でバスが停車した時、車両と歩道が離れていると乗り降りがしにくい。

しのばず通りの歩道が狭い。狭い道に電柱がある場所も車いす使用者やからだの不自由な人は、通行が不便である。

ヘルプマークを使用している人も増えたため、今後障害者の理解を進めていく事も大切である。

団体名

視覚しょうがいしゃ協会

意見内容

エスカレーターに誘導チャイムではなく、上り・下りのアナウンスがあれば、迷うことが少なくなる。

駅構内で駅員さんを見つけることは困難である。

全てのバス停留所に屋根が欲しい。

ある日突然、歩車道の段差が無くなったことに気づき、一瞬危険を感じた。

エスコートゾーンが損傷したままの場所がいくつかあり、危ない。

団体名

知的障害者、児、の明日を創る会

意見内容

排水のために傾斜が大きい箇所がある。

商業施設は、フロアが広いと方向がよくわからなくなる。

身体的な障害についてはわかりやすいが、知的障害・精神障害についてはわかりにくい。精神障害についての理解教育を推進してほしい。

団体名

聴覚障害者協会

意見内容

通常または緊急時の構内放送の内容がわからない。

無人改札になると、インターホンでは応答できない。

鉄道駅の場合、みどりの窓口がどんどん減っているが、自動券売機は音声対応になっているため、対応できない。

公共施設には全て、自動字幕化機器をつけてもらいたい。

春日通りなどでは、自転車専用通行たいに駐車している車が多い。

青信号を渡る時、あとどのくらい青なのかがわからないと、渡り始めて渡れるかどうかわからない。あと何秒なのか表示してほしい。

受付窓口や支援を受ける際の受け入れ面接、かっこ、インテーク、で対話が聞こえない。対話支援器と透明字幕表示装置、遠隔手話通訳があると良い。

９２ページ目

参考６

地域懇談会

実施概要

項目

目的

内容

現行基本構想の改定に向け、現行基本構想の重点整備地区別、かっこ、５地区、に、協議会の区民委員や関係団体当事者とうによる主要施設や交通施設とうの利用状況や利用しやすさ、具体的な課題を把握する。

項目

日程

内容

令和７年６月２６日、木曜日、

まる１、１０時から１２時

まる２、１４時３０分から１６時３０分

項目

場所

内容

文京シビックセンター、２１かい、北側、２１０２、２１０３会議室

項目

対象地区

内容

まる１、都心地域、下町隣接地域

まる２、山の手地域東部、山の手地域中央、西部

項目

参加者

内容

協議会の区民委員、区民委員の紹介者、かっこ、関係団体当事者とう、とう

項目

実施方法

内容

参加者を現行基本構想の重点整備地区別、かっこ、５地区、都心地域、下町隣接地域、山の手地域東部、山の手地域中央、山の手地域西部、にグループ分けし、山の手地域中央、山の手地域西部は参加にんずうの都合じょう、１グループとして実施。グループごとに意見交換を実施し、課題とうを共有しました。

項目

意見交換のテーマ

内容

テーマ１、バリアフリー化されてよくなった点、２０分、

テーマ２、更なるバリアフリー化が必要な点、３０分、

各テーマは、重点整備地区ごとに以下の項目で整理しました。

鉄道駅、バス、タクシー、道路、信号機、横断歩道とう、建築ぶつ、かっこ、駐車場ふくむ、公園、心のバリアフリー、情報のバリアフリー、その他

地域懇談会の様子の写真が掲載されていますが、説明は省略させていただきます。

９３ページ目

結果概要

都心地域

鉄道駅

いい点

東京メトロ丸ノ内線、御茶ノ水駅は、エレベーター、エスカレーターが出来て上下移動が楽になった。

地下鉄駅はホームドアが完備された。

課題点

駅の無人化、しょうじん化で窓ぐち対応をしてもらいにくい。

鉄道駅のエスカレーターを歩いて登っているひとが多い。２列に並んでとまるようにしてほしい。

バス

いい点

バスの掲示板、かっこ、運転手横、が大きくなって見やすくなった。

とバスにていしょう型車両が導入された。

課題点

路線がいくつかある停留所には行き先の音声による案内があると良い。

タクシー

いい点

タクシーアプリができたことで、どこからでも乗れるようになった。ユニバーサルデザイン認定要領適合のタクシーも増えた。

課題点

視覚障害者にとってタクシーアプリを使うことは困難であるが、アプリ対応のタクシーが増えたため、流し営業のタクシーを利用することが難しくなった。

信号機等

いい点

白山通りに、音響式信号機とエスコートゾーンがついた。

自転車専用通行たいなどが整備され、安全に走れるようになった。

課題点

エスコートゾーンの修繕がされていなく、摩耗したままになっている所が多い。

道路

いい点

御茶ノ水駅とお茶の水ばし周辺の歩道幅員の拡張により、人流が低密度になり、安心して歩けるようになった。

課題点

道路管理者が自転車通行空間を整備する必要がある。自転車は歩道を走るもの、という意識を変えていく必要がある。

自転車が多く、坂で加速した自転車がベビーカーの横を通り過ぎる場面をよく見かける。

とどう・くどうの境では、視覚障害者誘導用ブロックを連続的に設置して欲しい。

建築物

いい点

文京区役所の福祉課には手話通訳もモニターもあり、聴覚障害者にとって利用しやすい。

課題点

役所や銀行での呼び出し待ちの際、聴覚障害者は、呼び出し番号が表示されるモニター等をずっと見ていないとわからないため、ポケットベル、かっこ、バイブレーション、があると良い。

視覚障害の場合、番号ふだが取れない、かっこ、どこにあるかわからない。

情報のバリアフリー

課題点

スマホでの情報が発展しているものの、アクセシビリティという点では課題が残る。

交通状況等の放送とあわせてリアルタイム情報の字幕化が進むと良い。

引っ越してきた視覚、聴覚障害者が案内の位置を理解しやすい取組、かっこ、転入障害者への情報提供など、を実施してほしい。

その他

視覚障害者が利用する音声ナビのアプリも出てきたが、アプリに集中すると周りのおとや位置感覚がなくなってしまう。視覚障害者も歩きながらの使用はやめた方が良い。

その他

いい点

声をかけられる機会が増えた。かっこ、視覚障害。

課題点

機器を利用する人が少なくてもモニター等設備をなくさないでほしい。

９４ページ目

下町隣接地域

鉄道駅

いい点

車内のモニターで、停車駅めいや案内が文字でわかる。かっこ、聴覚障害。

無人改札ではけんばいきの前にカメラがあり、それに映すと駅員が遠隔で対応してくれるところもある。

課題点

東京メトロ南北線 東大前駅は、ホームにもインターホンがあるが、耳の聞こえないひとは困る。

各出口にエレベーターの所在表示があると良い。

バス

いい点

空いている席を言葉で具体的に教えてくれるようになった。 優先席の一番前が空いています、とう。かっこ、視覚障害

課題点

バスが斜めに停まることがあるが、手前に車がとまっていると必ずそうなる。 駐車禁止ゾーンをもっと長くして、一般しゃが駐車できないようにして、バスが歩道にせいちゃくできるようにしてほしい。

タクシー

いい点

車いす用乗降場所が出来ている。 乗務員が親切。 肢体不自由しゃを乗降させるとき、危ないと感じたら手伝ってくれたり、声をかけてくれたりする。 スムーズにのれるようになった。

信号機とう

いい点

勤労福祉会館とコンビニの間にある信号機に、信号が変わるまでの時間のカウントダウン表示がついた。かっこ、経過時間表示式信号機。もっとほかのところにもつけてほしい。

課題点

団子ざか下交差点にはエスコートゾーンがないため、敷設してほしい。

道路

いい点

自転車専用通行たいが整備された。

課題点

道灌山から団子ざかまでの歩道の両側が狭く、また真ん中に電柱が立っているので車いすで通りにくい。

視覚障害者誘導用ブロックが敷設されており、車いすやベビーカーとの共存も課題である。

団子ざか下交差点から谷中方面に向かう歩道がデコボコしているので整備して欲しい。

建築ぶつ

いい点

放送の一部は文字化されている。

課題点

根津図書館では、本棚の間の通路や座るところとうが狭い。車いすのひとははいれないだろう。

駐車場

いい点

日本医科大学付属病院では、車いすがのりおりできる大きめの駐車スペースが設置されており、利用しやすかった。

公園

課題点

防災無線の放送があっても聴覚障害者は気づけない。 放送があったことがわかれば、防災アプリを開いて確認できる。

心のバリアフリー

課題点

ヘルプマークを付けているひとを見ても、席を譲らずに知らないふりをするひとがいる。

優先席でスマホを触っていて、目の前に必要とするひとがいても気づかないことがあるため、啓発が必要である。

心のバリアフリーについてはまだまだ理解しているひとは少ないと思う。ヘルプマークを使用しているひとも多くなっているため、今後も障害者の理解を進めていく事も大切である。

その他

いい点

コンビニにゆびさしシートがあり、お箸は要りますかとうをゆびさしで聞いてもらえる。ガソリンスタンドとう他の施設でも設置してほしい。

歯科医院や床屋とうで会話が必要な場面がある。 相手のはなしていることがわからないため、スマホでテキスト化しているが、面倒がらないで対応してくれる。かっこ、聴覚障害。

課題点

夜交番に行くとむじんで、電話してくださいとあるが、聴覚障害者は電話できないので困る。

９５ページ目

山の手地域東部

鉄道駅

課題点

白山駅は、出入口のエレベーターに車止めがあって車いすがはいりにくい。

白山駅は、道路から地下鉄へのでいりぐちがわかりにくい、エレベーターの位置もわかりにくい。

バス

課題点

バスがせいちゃくできていないとしゃ歩道間に段差が生じ、こども、荷物を持った老人がつまずいて危険である。

信号機とう

いい点

はくさんどおりは、車通りが多いとおとが聞こえにくかったが、音響式信号機の音量を上げてもらえて渡りやすくなった。

課題点

音響式信号機は８時１５分から１７時までしかおとが鳴らないため不便である。

音響式信号機の設置箇所を増やしてほしい。

道路

いい点

工事中で視覚障害者誘導用ブロックが無くなってしまったが、とどう管理者がすぐ対応してくれて敷設された。

課題点

白山下から白山上に行くあいだの交差点は視覚障害者誘導用ブロックとエスコートゾーンを設置してほしい。

現状一部設置されているが分かりにくい、不十分である。

菊坂どおりは、歩道がガタガタしていて歩きにくい。

高齢者が道路で休憩できる場所が欲しい。

公園

課題点

せいわ公園は、階段が狭くて危険である。

山の手地域中央、西部

鉄道駅

いい点

東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅にエレベーターが設置された。便利で使っている。

オリンピックを契機に地下鉄のホームドアがほぼ整備された。転落の危険が減り、視覚障害者だけでなく高齢者とうにとっても良い。

課題点

東京メトロ丸ノ内線 みょうがだにえきは、中央大学、かっこ、みょうがだにキャンパス、ができてから利用者が増えた。小学生とう、駅員が改札におらず困っているひとを見かけることも増えた。

小学生の通学時間帯も駅員がいない。

インターホンのボタンは視覚障害者がみつけられない。少しでもおとを鳴らしてほしいと要望しているが、おとを嫌う障害もある。

バリアフリールートは１ルートでは少ない。ベビーカーがエレベーターに列を作ることもある。

バス

いい点

最近は反転式スロープ板が増えてきており、運転手が短時間で設置している。

課題点

バスがせいちゃくしないために段差が発生してしまい、乗り降りが大変である。

タクシー

いい点

オリンピックを契機に乗りやすい車両が増えた。

課題点

スマホでタクシーを予約することが難しいひとへの対応が必要である。

信号機とう

課題点

音響式信号機がない。 整備されていても周辺住民から苦情が出るため切っているそうだが、折り合いをつけた音響式信号機はできないか。 渡り始めと終わりさえ認識できれば良いため、音響式信号機に大きなおとは要らない。 小さなおとで良いから設置してほしい。

９６ページ目

道路

いい点

目じろどおりは、整備されてきれいになった。 音羽どおりは、筑波大学附属視覚特別支援学校が近くにあるため、目の悪いかたが多く通行するが、視覚障害者誘導用ブロックが整備されてよくなっただろうと思う。

課題点

視覚障害者誘導用ブロックとベビーカーの共存が課題である。 視覚障害者誘導用ブロックが歩道の真ん中を通っているが、どちらかに寄せたほうが良いのではないか。 自転車は自転車通行空間を通行してほしい。 スピードが出ているため危ない。

建築ぶつ

いい点

文京スポーツセンターは、トイレがきれいに整備された。

課題点

公共施設で道路からその建物に入る経路について、視覚障害者誘導用ブロックがないところがある。

公園

いい点

教育の森公園、せんしゅん園は、舗装が適切でベビーカーとうも通りやすそう。 トイレの整備が進んできた。 すいせんでキレイ、使いやすい。

心のバリアフリーとう

いい点

ヘルプマークが普及されてきた。 娘もヘルプマークを付けていると電車で席を譲ってもらえるようになった。 バスで、車いすの固定とう、運転手の手際が良くなった。 人が多いところでは自閉症の娘は声を出してしまうことがあるが、ヘルプマークを付けていたら、好奇の目では見られなくなった。 どちらに行かれますかとうと声をかけてもらえるようになった。 道を歩いていても一般のかたに声をかけられるようになった。かっこ、視覚障害、

情報のバリアフリー

いい点

案内ばんの中にＱＲコードをつけているものが多くなった。 障害のあるひとの情報収集に役立つ。

課題点

文京区のホームページは、知りたい内容になかなかたどり着けない。 すぐにたどり着けるようにしてほしい。 公園の禁煙とうの情報がたげんご化されていない。 本人がほしい情報というより、運用上とうで知ってほしい情報をわかりやすく伝えてほしい。 電子機器を使えないひとが取り残されている。 アプリ習熟の機会を提供することが重要である。 障害者対応のアプリが充実すると良い。 インターネットで調べ物をしている時に、詳細を知りたくて電話をかけようと思ってもＡＩチャットやメール対応のみで電話番号が掲載されない所が増え、不便さを感じる。 ひとに対応してほしい。

その他

いい点

全体的にエレベーターが増えて便利になった。

課題点

目じろ台は標高差が大きく、既にバリアになっている。 最寄りの住民票とうを取れる施設、図書館、交流館までそれぞれ大きな標高差を超えて移動しないといけないが、公共交通がない。 手すりがついたため上りやすくはなったが、高齢者はタクシーを使っている。 びーぐるの運行路線を変えてもらえないかと発案したが、却下された。 公共施設に行くところくらいは対応してほしい。

９７ページ目

参考７

用語解説

アイシーティ

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ、Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ、Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙの略。アイシーティは、情報・通信に関連する技術一般の総称で、従来頻繁に用いられてきたアイティとほぼ同様の意味で用いられるもの。

愛の手帳

東京都愛の手帳交付要綱に基づき、知的障害者、かっこ、児、に対する社会の理解と協力を深めるために交付するもの。障害の程度によって、１度から４度に区分される。

アクセシビリティ

アクセス、かっこ、目的の場所などの利用やそこへの接近、のしやすさのこと。

情報やサービスなどがどれくらい利用しやすいか、特に高齢者、障害者等が不自由なく利用可能かどうかの度合いを示すもの。

移動等円滑化基準

移動等円滑化、かっこ、バリアフリー化、のために必要なものとしてバリアフリー法に基づき主務せいしょうれいで定められた基準。旅客施設、車両、道路、信号機、ろがい駐車場、都市公園、建築物等に関するものがある。

移動等円滑化の促進に関する基本方針

バリアフリー法第３条第１項の規定に基づき、主務大臣が定める移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進するための基本方針。かっこ、令和２年国家公安委員会、総務省、文部科学省、国土交通省告示第１号。

役務の提供

バリアフリー施設や設備等の機能を十分に発揮するために、サービスを提供する事業者が施設・設備等の維持管理や、操作方法・障害者等への接遇方法の習得、サービス提供体制の確保や操作・人的対応を実施すること。令和2年のバリアフリー法改正により、公共交通移動等円滑化基準に新たに役務の提供に関する基準が定められた。

エスコートゾーン

視覚障害者横断たい。横断歩道の中央部に視覚障害者が認知できる突起を設け、横断歩道内をまっすぐ進めるようにするもの。

オストメイト

人工肛門や人工膀胱を持つ人たちのこと。疾患部の全部又は一部の摘出手術を受け、腹部に排泄するためのストーマ、かっこ、人工肛門・人工膀胱、をぞうせつし、排せつ、排尿に対応するためのストーマ装具を装着している。

オストメイト対応設備

トイレ等でオストメイトが排せつぶつの処理やストーマ装具の交換・装着などをするための設備であり、汚物流し台やカウンター、荷物用フック、化粧鏡、着替え台などがある。

ガイドライン

国や自治体などが、関係者らが取り組むことが望ましいとされる指針や、基準となる目安などを示したもの。

輝度

ものの明るさを表現したものであり、単位面積当たり、単位立体角当たりの放射エネルギー、かっこ、発散する光の量、を比視感度、かっこ、電磁波の波長毎に異なる感度、で計測したものである。

キューアールコード

白と黒の四角で構成された模様の2次元コード。携帯電話やスマートフォンなどで読み取ることで文字情報やURL、かっこ、ウェブページのアドレス、などのデータを読み取ることができる。

グレーチング

鋼材を格子状に組んだ側溝の蓋。

経過時間表示式信号機

信号交差点における横断歩行者の安全性を向上させるため、経過時間、かっこ、待ち時間及び残り時間、を表示した信号機。

建築物バリアフリー条例、かっこ、東京都

高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例、かっこ、平成１５年制定、令和5年改定、の略称。バリアフリー法に基づき東京都が定めた条例で、義務付け対象とする用途の拡大や対象規模の引き下げ、整備基準の強化について定めている。

高度化ピックス

スマートフォン等に歩行者信号の状態を送信するとともに、スマートフォン等から青信号の延長要求ができるシステムであり、歩行者等支援情報通信システム、かっこ、

PICS

Pedestrian Information and Communication Systems、

を高度化したもの。

合理的配慮

障害のある人から社会の中にあるバリアを取り除くための対応を求められた場合に、負担がおもすぎない範囲で対応すること。なお、合理的配慮の提供にあたり、障害のある人と事業者が話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応案を検討することが重要とされている。

高齢化率

総人口に対する65歳以上の人口の割合。

心のバリアフリー

高齢者、障害者等に対する無理解や誤解を取り除き、相手の気持ちになって考え、支え合っていくこと。また、高齢者、障害者等の施設の利用等を妨げないことや移動及び施設利用を手助けすること等の支援により、円滑な移動及び施設利用に積極的に協力すること。

コミュニケーション支援ボード

障害者や外国人などのコミュニケーションをとりにくいかたが、自分の意志を相手に伝えるために利用する絵や図記号が示されたボード。

コミュニティ道路

人と車の調和を図り、歩行者等が安全かつ安心して利用できる道路。車道を蛇行させる、ジグザグにする、車道面を隆起させたハンプを設置するなど、心理的、物理的に車の速度が低下するように設計されている。

コミュニティバス

従来の路線バスによるサービスを補う公共交通サービスとして、自治体が関与して運行する乗合バス。生活道路など狭い道を運行するため、小型バスが使用されることが多い。

サイン

道路や鉄道駅、建築物などに設置される誘導表示や案内図。

視覚障害者誘導用ブロック

視覚障害者を誘導するために床面や路面等に敷設される、線状、点状の突起をもったブロック。

施設設置管理者

公共交通事業者等、道路管理者、ろがい駐車場管理者等、公園管理者等及び建築ぬし等のこと。

自転車通行空間整備

自転車が安全に通行できる空間を道路上に整備、かっこ、自転車どう、自転車専用通行たい、路肩のカラー化や路面ひょうじ、交通規制など、すること。

社会的障壁

障害者にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるような、社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの。

社会的障壁の例

事物

通行や利用がしにくい施設、設備等

例、階段がある、通路の幅が狭く車いすが通れない、ウェブサイトが拡大・音声読み上げなどの閲覧補助に対応しておらず閲覧できない、等

制度

利用しにくい制度

例、障害があると加入できない会員規約、等

慣行

障害のある方の存在を意識していない慣習や文化等

例、講演会の申込先が電話番号しかないため、聴覚・言語障害者が申し込めない、等

観念

障害のある方への偏見など

例、障害のある方は、まるまると思うに違いない、等

重点整備地区

バリアフリー法に基づく基本構想に定める地区。バリアフリー化のための事業を重点的かつ一体てきに推進すべき地区として区市町村が定めるもの。

障害者差別解消法

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、かっこ、平成２５年制定、令和３年改正、の略称。国連の障害者の権利に関する条約の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進するもの。

障害の社会モデル

障害のある人が日常生活又は社会生活で受ける様々な制限は、障害のある人ご自身の心身のはたらきの障害のみが原因なのではなく、社会の側に、様々な障壁、かっこ、バリア、があることによって生じるもの、という考え方。

しょくち図、しょくち案内図

視覚障害者が触覚により空間認識をおこなうための地図。道路や建物などのちぶつを凹凸のある線や網目模様で、注記を点字で表現したもの。

身体障害者手帳

身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた場合に、本人、かっこ、15歳未満はその保護者、の申請に基づいて交付されるもので、各種のサービスを受けるための証明になる。障害の等級には、障害の程度により、１級から６級がある。

スパイラルアップ

計画、Plan、実施、Do、評価、Check、改善、ActionのＰＤＣＡサイクルに基づき取組を進めながら理想に向かっていくプロセス。継続的に改善することとして用いられる。

生活関連経路

生活関連施設相互間の経路、かっこ、道路や通路など。

生活関連施設

高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設のこと。

精神障害者保健福祉手帳

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定された障害者手帳。一定の精神障害の状態にあることを証明するもので、本人の申請に基づいて交付される。手帳を取得することで各種サービスが受けやすくなる。手帳の有効期限は２年で、障害の程度により１級から３級がある。

バスの正着

バスが停留所との隙間を空けずに停車すること。

東京都福祉のまちづくり条例

ユニバーサルデザインを基本理念とし、高齢者や障害者を含めたすべての人が、安全、安心、快適に暮らし、訪れることができるまちづくりを進めることを目的とした条例、かっこ、平成7年制定、平成21年改正。施行規則において、対象となる施設や整備基準を定めている。

特定公園施設

都市公園の出入口・駐車場と特定公園施設及び主要な公園施設との間の経路を構成する園路及び広場、休憩場、野外劇場、野外音楽堂、駐車場、便所、水飲み場、手洗場、管理事務所、掲示板、標識などがある。

特定事業

バリアフリー法に基づく基本構想に記載される事業、かっこ、バリアフリー化に関する事業、で、公共交通特定事業、道路特定事業、交通安全特定事業、建築物特定事業、ろがい駐車場特定事業、都市公園特定事業及び教育啓発特定事業をいう。

特定事業計画

バリアフリー法に基づく基本構想に記載された特定事業に関し、関係する事業者が作成する計画。公共交通特定事業計画、道路特定事業計画、交通安全特定事業計画、建築物特定事業計画、ろがい駐車場特定事業計画、都市公園特定事業計画及び教育啓発特定事業計画がある。

特定車両

公共交通特定事業の対象となる路線バスや貸切バス、タクシー等の車両のこと。

特定旅客施設

いちにちあたりの平均的な利用者すうが５千人以上であること、又は相当すうの高齢者、障害者等の利用が見込まれることなどの要件に該当する旅客施設。

特定ろがい駐車場

道路の付属物である駐車場、公園施設である駐車場、建築物及び建築物に付属する駐車場を除くろがい駐車場であって、駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上であり、かつ駐車料金を徴収するもの。

特別支援学校

学校教育法で規定された、心身障害児を対象とする学校。視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由しゃ又は病弱しゃ、かっこ、身体虚弱者を含む)に対し、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。

ニーリング

バスのエアサスペンションの空気を抜いて車体を傾け、乗り降りをしやすくする機能。

認知症サポーター

認知症を正しく理解し、認知症のかたや家族を地域で見守る応援者。講師役である、キャラバンメイト、が、地域住民や職域団体、学校等を対象に、認知症の基礎知識やサポーターとして何ができるか等を学ぶ認知症サポーター養成講座を随時開催している。

認知症基本法

共生社会の実現を推進するための認知症基本法、かっこ、令和６年１月施行、の略称。認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進することを目的に制定され、基本理念や認知症施策推進基本計画、基本的施策などについて定めている。

ノンステップバス

乗降部に階段がなく、スムーズな乗降が可能なバス。車いす使用者の乗降の際はスロープ板などを出す。ノンステップバスにおける乗降口床面の高さは２７０ミリメートル以下とされている、かっこ、公共交通機関の車両等に関する移動等円滑化整備ガイドライン。

ハード・ソフト

ハードとは道路や建築物、設備などおもに施設に関するもの。ソフトとは人、システム、制度などにおもに運用に関するもの。

パブリックコメント

行政が計画を策定する際に、あらかじめ計画の原案を公表し、寄せられた意見を考慮して最終決定するための一連の手続のこと。

バリアフリー

障害者などが社会生活をしていく上で障壁、かっこ、バリア、となるものを除去すること。ここでいうバリアには、物理的、社会的、制度的、心理的、情報面など、すべての障壁を含む。

バリアフリー基本構想

バリアフリー法に基づき、区市町村が、当該区市町村の区域内の旅客施設を中心とする地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区、かっこ、重点整備地区、について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体てきな推進に関して定める構想。

バリアフリー対応型信号機

音響式信号機、経過時間表示式信号機、歩行者感応制御信号機、青延長用押しボタン付き信号機、かっこ、高齢者等感応式信号機、を総称したもの。

バリアフリー法

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、かっこ、平成１８年施行、の略称。従来の交通バリアフリー法では大規模な鉄道駅等の旅客施設を中心として、周辺道路や信号機等のバリアフリー化を図ることが目的とされていたが、より面的かつ一体てき・連続的なバリアフリー化を促進していくための枠組みとして、建築物のバリアフリーに関する法律であるハートビル法と交通バリアフリー法が一体化した法制度となったもの。平成30年、令和2年に改正が行われた。

ＰＤＣＡサイクル

スパイラルアップの項を参照。

バリアフリーマップ

地方公共団体、地域団体等が地域におけるバリア又はバリアフリー情報を収集し、印刷配布・ウェブ上での公表その他の方法により一般に公開しているもの。

ピクトグラム

絵文字、絵単語などで、何らかの情報や注意を示すために用いられる視覚記号、かっこ、サイン、の一つ。

福祉タクシー

道路運送法第３条に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を営む者であって、一般タクシー事業者が福祉自動車を使用しておこなう運送や、障害者等の運送に業務の範囲を限定した許可を受けたタクシー事業者がおこなう運送のこと。

ふみのみやこ総合戦略

区が解決すべき主要課題を明らかにした重点化計画で、財政的な裏付けを伴う区の最上位計画、かっこ、令和6年3月策定

文京区都市マスタープラン

都市計画法第１８条の２により、市町村の都市計画に関する基本的な方針として定めるものであり、長期的な視点にたって、まちの将来像や土地利用・都市施設などの整備方針を明らかにし、都市計画の方針及びまちづくりのガイドラインとしての役割を果たすもの。

文京区都市マスタープラン２０２４、３ページ参照

ホームドア、可動式ホームさく

駅のホームで線路に面する部分に設置された可動式の開口部を持った仕切り。ホーム上の利用者への安全対策の一つで、線路内への転落事故や列車との接触事故を未然に防ぐ。可動式ホームさくは高さが床面から腰高程度のタイプ。

ユニバーサル社会

年齢、性別、障害、文化などの違いにかかわりなく、だれもが地域社会の一員として支え合うなかで安心して暮らし、一人ひとりが持てる力を発揮して元気に活動できる社会。

ユニバーサル社会実現推進法

ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体てきな推進に関する法律、かっこ、平成３０年制定、の略称。障害の有無、年齢などにかかわらず、すべての国民が尊重され、自立した社会生活を送れるユニバーサル社会の実現を目指し、関係施策を総合的・一体てきに推進することを目的としている。

ユニバーサルデザイン

あらかじめ、障害の有無、年齢、性別、国籍、言語、文化などにかかわらず、多様な人々が利用しやすいような都市や生活環境をデザインする考え方。ユニバーサルデザインとは何か、を説明するにあたっては、ロナルド・メイスらがまとめた７つの原則、かっこ、１、公平性の原則、２、柔軟性の原則、３、単純性と直感性の原則、４、安全性の原則、５、認知性の原則、６、効率性の原則、７、快適性の原則、がよく用いられる。

ユニバーサルデザインタクシー

健康なかたはもちろん、車いす使用者、ベビーカー利用者、高齢者、妊娠中のかたなど、誰もが利用しやすいタクシーのこと。

ろがい駐車場

道路の路面がいに設置される自動車の駐車施設で、一般公共用の駐車施設のこと。

ワークショップ

一方的な情報提供でなく、参加者が自ら参加・体験し、グループの相互作用の中で問題解決や創造をおこなう場、又はその活動手法のこと。

奥付

文京区バリアフリー基本構想

令和８年、かっこ、２０２６年、３月

発行、文京区

編集、都市計画部

郵便番号、１、１、２、の、８、５、５、５

東京都、文京区、春日一丁目、１６番、２１号

電話、０、３、の、３、８、１、２、の、７、１、１、１、代表

本書で用いている地図は、東京都縮尺２，５００分の１地形図を使用、かっこ、承認番号、７都市基交測第１６９号、して作成した。地図の著作権は東京都及び株式会社ミッドマップ東京に帰属する。無断複製を禁ずる。

印刷ぶつ番号、Ｈ、０、１、２、５、０、１、５

頒布価格、１４００円

文京区バリアフリー基本構想は以上です。